蚌政办秘〔2017〕55号

蚌埠市人民政府办公室

关于印发2017年重点项目投资计划的通知

各县、区人民政府，市政府各部门、各直属单位：

经市政府同意，现将蚌埠市2017年重点项目投资计划印发给你们，请认真贯彻执行。

进一步加快重点项目建设步伐，是经济工作项目化、项目工作责任化的重要体现，是继续保持当前良好发展势头、加快建成“两个中心”、实现“两个全面”的重要举措。各级各部门要加强领导，全面强化项目工作责任制，深入贯彻落实重点项目“四督四保”制度和五项机制，逐个项目分解落实责任单位和责任人，详细制定推进方案和节点计划，全力加强项目协调调度，切实解决项目建设困难；各县、区（市高新区、市经开区，下同）和各有关部门要充分发挥市级重点项目管理信息系统的信息化调度作用，按时报送项目月报，及时反馈项目建设过程中需要市级协调解决的问题，确保重点项目顺利实施。

附件：1．2017年蚌埠市亿元以上重点项目投资计划责任分

解汇总表

2．2017年蚌埠市亿元以上重点项目投资计划表

2017年4月1日

（此件公开发布）

附件1

2017年蚌埠市亿元以上重点项目投资计划责任分解汇总表

单位：万元

| 序号 | 责任单位 | 项目个数 | 占比（%） | 总投资 | 占比（%） | 2017年计划投资 | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 488 |  | 40303757 |  | 10982448 |  |
| 1 | 市高新区 | 58 | 11.89 | 7098023 | 17.61 | 1706639 | 15.54 |
| 2 | 市经开区 | 32 | 6.56 | 3839031 | 9.53 | 910712 | 8.29 |
| 3 | 龙子湖区 | 28 | 5.74 | 2657870 | 6.59 | 577422 | 5.26 |
| 4 | 蚌山区 | 36 | 7.38 | 2805918 | 6.96 | 484418 | 4.41 |
| 5 | 禹会区 | 42 | 8.61 | 2699370 | 6.17 | 759575 | 6.92 |
| 6 | 淮上区 | 63 | 12.91 | 7180716 | 17.82 | 1681437 | 15.31 |
| 7 | 怀远县 | 48 | 9.84 | 2615287 | 6.49 | 1275042 | 11.61 |
| 8 | 五河县 | 61 | 12.50 | 3175323 | 7.88 | 878900 | 8.00 |
| 9 | 固镇县 | 52 | 10.66 | 1740666 | 4.32 | 756746 | 6.89 |
| 10 | 市发改委 | 3 | 0.61 | 1650000 | 4.09 | 300000 | 2.73 |
| 11 | 市住建委 | 9 | 1.84 | 458000 | 1.14 | 147200 | 1.34 |
| 12 | 市交通局 | 14 | 2.87 | 2244555 | 5.57 | 691755 | 6.30 |
| 13 | 市水利局 | 7 | 1.43 | 614548 | 1.52 | 101283 | 0.92 |
| 14 | 市重点工程局 | 16 | 3.28 | 1020119 | 2.53 | 493119 | 4.49 |
| 15 | 其他 | 19 | 3.88 | 504331 | 1.25 | 218200 | 1.99 |

附件2

2017年蚌埠市亿元以上重点项目投资计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 所属 行业 | 建设规模和内容 | 建设阶段 | 总投资 | 至2016年底累计完成 投资 | 2017年 计划 | 2017年形象 进度目标 | 项目实施 单位 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计（488个） |  |  |  | 40303757 | 9460181 | 10982448 |  |  |  |
|  | 续建项目（205个） |  |  |  | 22325646 | 9460181 | 5543892 |  |  |  |
|  | 计划新开工项目（283个） |  |  |  | 17978111 |  | 5438556 |  |  |  |
| 一 | 市高新区（58个） |  |  |  | 7098023 | 2516232 | 1706639 |  |  |  |
| （一） | 续建项目（34个） |  |  |  | 5969523 | 2516232 | 1290639 |  |  |  |
| 1 | 凯盛铜铟镓硒薄膜太阳能电池生产项目 | 工业 | 建成10条生产线、形成1.5GW铜铟镓硒薄膜太阳能电池生产能力，其中一期投资20亿元 | 续建 | 1000000 | 83463 | 100000 | 一期联合厂房建成，部分设备安装，一条生产线投入使用，二期联合厂房开工 | 凯盛光伏材料有限公司 | 市高新区 |
| 2 | 中科电力装备科技工业园项目 | 工业 | 建设智能电网综合节能自动化设备、成套电器设备、节能变压器及配套设备研发生产基地 | 续建 | 525000 | 223550 | 100000 | 厂房建成，设备安装，成套智能化输变电设备全面投产，开关项目投产 | 中科电力装备科技有限公司 | 市高新区 |
| 3 | 国电蚌埠电厂二期项目 | 工业 | 建设2×66万千瓦燃煤发电机组 | 续建 | 450000 | 250000 | 150000 | 主体工程建成，3号、4号机组建成，年底开始发电 | 国电蚌埠发电公司 | 市高新区 |
| 4 | 蚌埠卷烟厂异地搬迁技改项目 | 工业 | 新建厂房及配套设施，形成年产80万箱卷烟生产能力 | 续建 | 380000 | 68142 | 100000 | 联合工房厂房建成，部分设备安装 | 安徽中烟工业有限责任公司 | 市高新区 |
| 5 | 豪威科技交互式电子白板（IWB）项目 | 工业 | 建设交互式电子白板（IWB）生产线 | 续建 | 300000 | 22000 | 100000 | 二栋厂房投入使用，部分投产 | 安徽豪威商用显示科技有限公司 | 市高新区 |
| 6 | 德豪光电LED产业化基地项目 | 工业 | 占地480亩，建设年产1.5亿只日光灯管及LED照明、LED照明电源、LED芯片分选测试、倒装芯片等项目 | 续建 | 270000 | 201070 | 60000 | 倒装芯片项目全面投产，日光灯管及球泡灯具项目全面投产 | 蚌埠徳豪光电科技有限公司 | 市高新区 |
| 7 | 高新电子信息产业园项目 | 工业 | 占地157亩，建筑面积30万平方米 | 续建 | 100000 | 50000 | 40000 | 总体基本建成，部分投入使用，部分在孵企业入驻 | 蚌埠高新投资集团有限公司 | 市高新区 |
| 8 | 亚伦电子壁炉生产项目 | 工业 | 形成年产30万台电子壁炉、烤炉等生产能力 | 续建 | 120000 | 82605 | 20000 | 一期项目全面投产，净化器项目建设 | 安徽亚伦电子科技有限公司 | 市高新区 |
| 9 | 兴科Low—E节能玻璃生产及深加工基地项目 | 工业 | 建设年产800万平方米低辐射镀膜玻璃项目 | 续建 | 101000 | 87871 | 20000 | 一期全面投产 | 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 市高新区 |
| 10 | 金黄山大型印刷包装生产基地项目 | 工业 | 占地260亩，新建厂房等10.5万平方米，形成年产200万大箱烟标产品能力 | 续建 | 100000 | 73433 | 10000 | 一期设备全面安装生产 | 蚌埠金黄山凹版印刷公司 | 市高新区 |
| 11 | 方兴光电电容式触摸屏柔性薄膜生产项目 | 工业 | 新建产房购置设备，形成年产980万平方米电容式触摸屏柔性薄膜能力 | 续建 | 100000 | 58273 | 20000 | 开工建设电子薄膜显示项目 | 安徽方兴光电新材料科技有限公司 | 市高新区 |
| 12 | 配天年产500台机器人项目 | 工业 | 新建和改造厂房、激光干涉仪等先进生产和检验装备，建设形成年产500台工业机器人及应用系统生产能力 | 续建 | 100000 | 25000 | 30000 | 设备安装生产 | 安徽配天机器人有限公司 | 市高新区 |
| 13 | 天诚高档玻璃器皿产业链项目 | 工业 | 新建厂房等，形成年产16万吨高档玻璃器皿生产能力 | 续建 | 76000 | 46000 | 30000 | 厂房主体建成，设备采购安装，全面投产 | 安徽天诚玻璃制品有限公司 | 市高新区 |
| 14 | 凯盛建材工业机器人制造基地项目 | 工业 | 建设制造装配基地21600平方米、研发中心3640平方米；调试车间8640平方米、调试检测用电气控制系统10套、大型检测台10套等 | 续建 | 50000 | 30000 | 20000 | 竣工投产 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 市高新区 |
| 15 | 安徽煜宸再制造项目 | 工业 | 再制造科技产品、材料的研发、生产、加工、销售、技术服务、技术转让、实业投资、投资管理 | 续建 | 50000 | 12000 | 25000 | 2栋厂房主体建成，部分投产，新开工建设2栋厂房 | 南京煜宸激光科技有限公司 | 市高新区 |
| 16 | 金业产业园建设项目 | 工业 | 占地100亩，新建厂房等10万平方米，主要生产新材料及配件 | 续建 | 45000 | 30000 | 15000 | 厂房建成，部分厂房投用 | 安徽金业科技公司 | 市高新区 |
| 17 | 华泰液力变矩器生产项目 | 工业 | 建筑面积5万平方米，形成年产60万套液压液力传动机械生产能力 | 续建 | 45000 | 30000 | 15000 | 竣工 | 蚌埠华泰液力变矩器有限公司 | 市高新区 |
| 18 | 南自仪表年产10000台控制阀项目 | 工业 | 年产10000台控制阀 | 续建 | 30000 | 19625 | 10000 | 2栋厂房建成，设备采购，竣工投产 | 蚌埠南自仪表有限公司 | 市高新区 |
| 19 | 国方新一代LED陶瓷基板项目 | 工业 | 年产35亿片新一代LED陶瓷基板 | 续建 | 30000 | 13481 | 17000 | 竣工投产 | 安徽国方电子科技有限公司 | 市高新区 |
| 20 | 蚌埠国显液晶显示模组生产建设项目 | 工业 | 形成年产2000万片液晶显示模组生产能力 | 续建 | 30000 | 21130 | 30000 | 设备升级改造，全面投产 | 蚌埠国显科技有限公司 | 市高新区 |
| 21 | 拓力硅基球形新材料项目 | 工业 | 形成年产10000吨玻璃微珠、5000吨彩色防滑骨料及新型PMMA道路标线涂料高分子材料生产能力 | 续建 | 16000 | 7500 | 8500 | 2栋厂房建成，设备采购，一期投产，二期2栋厂房开工建设 | 安徽拓力新材料科技有限公司 | 市高新区 |
| 22 | 明威年产1500万只滤清器生产线项目 | 工业 | 新建年产1500万只滤清器生产线 | 续建 | 15000 | 3150 | 12000 | 设备安装完成，竣工投产 | 蚌埠市明威滤清器有限公司 | 市高新区 |
| 23 | 普源年产300台LWG型高速卧式螺旋卸料沉降离心机项目 | 工业 | 针对LWG型高速卧式螺旋卸料沉降离心机的生产工艺流程，在金加工、铆焊、装配等方面通过技术改造、新增先进设备等方法建成具有国内领先水平的生产线 | 续建 | 13000 | 3000 | 10000 | 厂房建成，设备安装，竣工投产 | 安徽普源分离机械制造有限公司 | 市高新区 |
| 24 | 雷诺光伏发电装备制造项目 | 工业 | 新建12000平方米厂房，建设年产20套光伏发电装配线 | 续建 | 11000 | 4600 | 3000 | 厂房建成 | 蚌埠雷诺真空技术有限公司 | 市高新区 |
| 25 | 华益手机保护盖板项目 | 工业 | 建设年产2400万片手机保护盖板生产线 | 续建 | 10000 | 6016 | 5000 | 全面达产 | 蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 | 市高新区 |
| 26 | 联盟国际家博城项目 | 服务业 | 占地1425亩，主要建设高端家居品牌展贸区、商业休闲娱乐区、家具材料展示区、商务CBD、家居配饰区、物流配套区六个板块 | 续建 | 1000000 | 500000 | 100000 | 家居商场主体建成，投入使用 | 蚌埠联盟国际置业有限公司 | 市高新区 |
| 27 | 蚌埠国际汽车城项目 | 服务业 | 占地1089亩，总建筑面积100万平方米，建设以40家汽车4S店为主的汽车贸易综合体 | 续建 | 600000 | 407355 | 100000 | 部分4S店建设，商业街区全面投入使用 | 蚌埠皖投融富投资管理有限责任公司 | 市高新区 |
| 28 | 高科电商物流产业园项目 | 服务业 | 建设电商仓储物流园、电子商务线下实体店展示销售中心、电子商务创意及企业总部经济产业园等 | 续建 | 150000 | 4610 | 50000 | 2栋商务楼建成，仓库部分建成投入使用 | 安徽高科电子商务产业园有限公司 | 市高新区 |
| 29 | 蚌埠烟草公司卷烟配送中心项目 | 服务业 | 新建卷烟物流配送中心，建设联合工房等，形成区域内卷烟集中装卸、集中仓储、高效分拣、包装、配送为一体的现代物流体系 | 续建 | 25000 | 17120 | 8000 | 基建完成，设备采购安装，投入使用 | 安徽烟草公司蚌埠市公司 | 市高新区 |
| 30 | 高新电子商务大厦及附属配套设施项目 | 服务业 | 电子商务大厦及附属配套设施建设，建筑面积4.7万平方米 | 续建 | 25000 | 20000 | 5000 | 内外装修完成，投入使用 | 高新电商产业园有限公司 | 市高新区 |
| 31 | 合盛现代冷链生产物流体系项目 | 服务业 | 冷食生产加工、现代冷链物流、仓储、配送中心，导入互联网+思维，实现产供销运推一体化品牌化现代企业运作 | 续建 | 12000 | 3693 | 6000 | 部分投产 | 安徽合盛食品有限公司 | 市高新区 |
| 32 | 大森粮食产业园项目 | 服务业 | 占地33.712亩，建成后年储备、加工粮食6万吨 | 续建 | 11000 | 6000 | 4000 | 全面建成并投入使用 | 安徽大森粮油有限公司 | 市高新区 |
| 33 | 安徽省新型城镇化建设蚌埠产城一体化一期项目 | 城镇基础设施 | 总建筑面积37.2万平方米，其中科技研发楼2栋5.2万平方米，创业厂房6栋17.5万平方米，科技孵化楼2栋5.5万平方米，地下（人防）车库4万平方米 | 续建 | 129600 | 69900 | 60000 | 主体建成投入使用 | 蚌埠高新投资集团有限公司 | 市高新区 |
| 34 | 市高新区棚户区（城中村）改造安置房续建项目 | 社会民生及保障房 | 九龙安置房1849套 | 续建 | 49923 | 35645 | 7139 | 部分建成 | 建发公司 | 市高新区 |
| （二） | 计划新开工（24个） |  |  |  | 1128500 |  | 416000 |  |  |  |
| 1 | 大富柔性OLED显示模组产业化项目 | 工业 | 建设形成年产柔性OLED显示模组1200万件、精密金属掩膜板（FMM）1万件生产能力 | 新开工 | 156500 |  | 50000 | 开工建设 | 安徽省大富重工技术有限公司 | 市高新区 |
| 2 | 日丰电缆生产项目 | 工业 | 新建厂房、生产车间等11万平方米，建设年产1亿套环保家电组件生产线及高端特种设备，配套柔性橡套电缆2万公里的生产线，建立研发中心 | 新开工 | 120000 |  | 35000 | 开工建设 | 安徽日丰科技有限公司 | 市高新区 |
| 3 | 华菱电缆及光纤产业园项目 | 工业 | 项目占地300亩，新建高端特种设备配套电缆生产基地。项目建成后年产特种重机用高柔性电缆10万千米，节能家电用环保配线组件9000万套 | 新开工 | 105000 |  | 35000 | 土建施工 | 中菱高科科技股份有限公司 | 市高新区 |
| 4 | 雷士照明年产2.5亿只LED灯具项目 | 工业 | 规划建设3栋单层钢构厂房，2栋四层标准厂房，生产LED球泡灯等家用及商业照明灯具，年产LED灯具约2.5亿只 | 新开工 | 100000 |  | 30000 | 厂房建设，设备安装 | 安徽德豪润达公司 | 市高新区 |
| 5 | 凤凰年产4500万只高端滤清器项目 | 工业 | 建设滤清器国家重点实验室，建成后可新增1000万只环保型空调滤清器、2000万只环保型机油燃油滤清器的生产能力并具备产品性能自主测试能力 | 新开工 | 100000 |  | 30000 | 土建施工 | 安徽凤凰滤清器股份有限公司 | 市高新区 |
| 6 | 天诚高硼硅高档生活玻璃制品项目 | 工业 | 占地约200亩，建设3条玻璃器皿生产线，项目建成可形成年产6.8万吨高档高硼硅日用玻璃器皿的生产能力 | 新开工 | 62000 |  | 20000 | 土建施工，厂房建设 | 广州天诚玻璃有限公司 | 市高新区 |
| 7 | 中科电力核电智能装备项目 | 工业 | 建设2条固体环网柜核电开关设备生产线 | 新开工 | 60000 |  | 20000 | 设备采购安装 | 中科电力装备集团 | 市高新区 |
| 8 | 中材新材料年产1.5万吨锆质新材料项目 | 工业 | 建设年产1.5万吨锆质新材料生产线项目，投产后预计可实现销售收入2亿元以上 | 新开工 | 50000 |  | 20000 | 土建施工 | 安徽中材新材料科技有限公司 | 市高新区 |
| 9 | 智能电子终端产业园二期项目 | 工业 | 建设13万平方米标准厂房、孵化平台及配套设施 | 新开工 | 50000 |  | 20000 | 主体建设 | 高投集团 | 市高新区 |
| 10 | 中电41所现代通信仪器及自动化装备制造中心项目 | 工业 | 建设通信仪器研发及产业化项目，进行相应产品的研发和生产，并配套建设环保、安全生产等设施 | 新开工 | 50000 |  | 20000 | 设备研发采购 | 电子41所 | 市高新区 |
| 11 | 昊方半固态铸造项目 | 工业 | 建设标准化钢构厂房2幢14000平方米；购置精密压铸机、机械手等生产加工设备70余台套，以及专用X射线实时成像检测装置、全谱直读光谱仪等检测实验设备20余台套 | 新开工 | 20000 |  | 10000 | 开工建设，设备采购 | 安徽昊方机电股份有限公司 | 市高新区 |
| 12 | 奥弗微创手术器械研发及生产线建设项目 | 工业 | 建设年产200万套低噪音阻菌式输氧器、30万套胸腹腔穿刺器、20万只切口皮肤组织牵开扩张器、1500只微创智能切凝刀生产线 | 新开工 | 16000 |  | 8000 | 土建施工 | 安徽奥弗智能微创医疗器械有限公司 | 市高新区 |
| 13 | 合硕欧Ⅲ排放标准滤清器及零部件项目 | 工业 | 建设欧Ⅲ排放标准滤清器及零部件生产线 | 新开工 | 12000 |  | 5000 | 开工建设 | 蚌埠市合硕工业园区建设发展有限公司 | 市高新区 |
| 14 | 中化药品生产项目 | 工业 | 新建12000平方米提取车间及12条6吨提取罐生产线，建成后可实现年提取药材800吨，实现年销售收入2亿元，税收约1000万元 | 新开工 | 11000 |  | 5000 | 厂房建设 | 台湾中化制药有限公司 | 市高新区 |
| 15 | 兴科镀钼玻璃项目 | 工业 | 新建1条CIGS薄膜太阳能电池配套镀钼玻璃生产线 | 新开工 | 15000 |  | 10000 | 镀钼玻璃生产线建成 | 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 市高新区 |
| 16 | 中联水泥年产200万吨骨料生产线项目 | 工业 | 建设年产200万吨骨料生产线、年产30万吨制砂生产线，混凝土库以及设备基础和配电车间 | 新开工 | 10000 |  | 4000 | 开工建设 | 怀远中联水泥有限公司 | 市高新区 |
| 17 | 中科院技术转移中心项目 | 工业 | 建设5000平方米转移中心 | 新开工 | 10000 |  | 10000 | 竣工 | 高投集团 | 市高新区 |
| 18 | 央科智能手机及平板显示产业园项目 | 工业 | 建设智能手机生产能力 | 新开工 | 10000 |  | 10000 | 设备安装调试，全面投产 | 安徽央科云终端通讯技术有限公司 | 市高新区 |
| 19 | 昊方无油涡旋式空气压缩机项目 | 工业 | 建设标准化钢构厂房2幢14000平方米，购置高精度数控车床、加工中心等生产加工设备40余台套，建设装配生产线、硬质阳极氧化线等 | 新开工 | 10000 |  | 10000 | 竣工 | 安徽昊方机电股份有限公司 | 市高新区 |
| 20 | 方兴新型智能液晶显示薄膜（电子调光窗帘）二期项目 | 工业 | 建设新型智能液晶显示薄膜生产线 | 新开工 | 10000 |  | 5000 | 部分建成投产 | 安徽方兴光电新材料科技有限公司 | 市高新区 |
| 21 | 市高新区国家级小微双创示范基地项目 | 服务业 | 改造8万平方米标准厂房、孵化加速基地及配套设施 | 新开工 | 20000 |  | 10000 | 厂房装修 | 高投集团 | 市高新区 |
| 22 | 市高新区道路基础设施建设项目 | 城镇基础设施 | 建设长征南路、高华路、中科大道、仁和路、乾和路、坤和路等10条道路，总长度约10公里 | 新开工 | 100000 |  | 40000 | 开工建设 | 市高新区建设发展有限公司 | 市高新区 |
| 23 | 中油蚌埠天河天然气门站及CNG、LNG合建站项目 | 城镇基础设施 | 占地50亩，建设加气母站等，通过主要道路敷设天然气管道并向区内工商业用户供应管道天然气 | 新开工 | 16000 |  | 6000 | 完成分输站及管网建设 | 中油天河燃气有限公司 | 市高新区 |
| 24 | 110kv仁和变电站项目 | 城镇基础设施 | 建设3台五万千瓦主变压器 | 新开工 | 15000 |  | 3000 | 土建施工 | 建发公司 | 市高新区 |
| 二 | 市经开区（32个） |  |  |  | 3839031 | 1132108 | 910712 |  |  |  |
| （一） | 续建项目（12个） |  |  |  | 1634331 | 1132108 | 270712 |  |  |  |
| 1 | EMCCD电子核心器件产业化项目 | 工业 | 建设厂房、仓库8万平方米，建设年产100万只EMCCD（可增益微光夜视仪）核心器件及整机 | 续建 | 160000 | 94000 | 66000 | 竣工投产 | 北方通用集团 | 市经开区 |
| 2 | 天柱新能源建筑材料研发及制造项目 | 工业 | 总建筑面积约5.3万平方米，新建厂房、仓库、实验中心及研发楼等，建设BIPV光伏产品生产线1条，主要进行新能源建筑材料的研发及生产 | 续建 | 50000 | 21000 | 20000 | 主体施工 | 天柱绿色能源科技公司 | 市经开区 |
| 3 | 汉禧养殖智能装备产业园项目 | 工业 | 占地约80亩，总建筑面积65698平方米，建设大型智能养殖装备产业园，生产针对家禽家畜及生物制药（疫苗）的智能养殖成套设备 | 续建 | 40000 | 25000 | 15000 | 竣工投产 | 安徽瑞格电子科技公司 | 市经开区 |
| 4 | 普乐新能源二期产业升级项目 | 工业 | 高效光伏电池的导电集成背板、薄膜组件、分布式电站 | 续建 | 12600 | 5000 | 5000 | 设备安装 | 北京科锐北方有限公司 | 市经开区 |
| 5 | 湖上升明月项目 | 服务业 | 占地3900亩，其中建设用地857亩，建设古民居、迎宾馆及配套设施 | 续建 | 360000 | 285800 | 30000 | 景观改造基本完工，继续进行古民居复建施工 | 湘江实业公司 | 市经开区 |
| 6 | 星宇文化创意产业园项目 | 服务业 | 占地972亩，开展商用游戏、4D影院、家用游戏平台、网络游戏的研发生产和销售展示 | 续建 | 300000 | 220000 | 40000 | 主体施工 | 星宇集团 | 市经开区 |
| 7 | 特步凌家坝城市综合体项目 | 服务业 | 占地212亩，建设五星级大酒店、写字楼及配套商业设施等 | 续建 | 260000 | 220000 | 20000 | 部分建成 | 特步集团 | 市经开区 |
| 8 | 魔猴3D打印云平台项目 | 服务业 | 打造长三角3D打印云平台，创建以3D打印为基础的研发中心、生产中心、体验中心、众创空间 | 续建 | 12000 | 5000 | 5000 | 设备安装 | 北京易速普瑞科技有限公司 | 市经开区 |
| 9 | 淮光村新型城镇化项目 | 城镇基础设施 | 规划用地约265.1亩（已批准117亩），规划建筑面积约64.7万平方米的农民安置房、幼儿园、社区服务中心、商业配套等 | 续建 | 150000 | 35000 | 30000 | 主体施工 | 市经开区 | 市经开区 |
| 10 | 市经济开发区道路建设项目 | 城镇基础设施 | 虎山东路（东海大道-燕山路）等道路及配套完善项目建设 | 续建 | 30000 | 35000 | 2000 | 基本建成 | 市经开区 | 市经开区 |
| 11 | 市经济开发区棚户区（城中村）改造安置房续建项目 | 社会民生及保障房 | 新建体育路西段、建国路14号大院、兰凤（D地块）、戴湖翠微园北区等安置房4336套及货币化安置 | 续建 | 249731 | 178308 | 35712 | 安置房主体施工 | 市经开区 | 市经开区 |
| 12 | 滨湖新区新城实验学校项目 | 社会民生及保障房 | 占地约76亩，建筑面积约3万平方米，小学部48个班，中学部24个班 | 续建 | 10000 | 8000 | 2000 | 竣工 | 市经开区 | 市经开区 |
| （二） | 计划新开工（20个） |  |  |  | 2204700 |  | 640000 |  |  |  |
| 1 | 至善微电子产业园项目 | 工业 | 项目建设基于第三代半导体技术，建设4寸GaN & InP共用半导体生产线及微波射频组件生产线，建设成为军民融合半导体研发与制造基地 | 新开工 | 50000 |  | 6000 | 进行方案设计并施工 | 杭州至善电子科技公司 | 市经开区 |
| 2 | 泰富重装集团华东智能制造产业园项目 | 工业 | 占地约1300亩，分两期建设，力争建成华东地区最大的智能化海工装备、船舶制造、高端钢结构、装配式建筑、军工系列装备制造基地 | 新开工 | 400000 |  | 100000 | 一期建成 | 泰富重装集团 | 市经开区 |
| 3 | 比亚迪云轨安徽制造中心项目 | 工业 | 分两期建设，一期占地600亩，投资20亿元，建设内容包括整车制造、轨道梁、关键零部件等，预计年产值100亿元以上 | 新开工 | 300000 |  | 100000 | 开工建设，部分建成 | 蚌埠比亚迪实业有限公司 | 市经开区 |
| 4 | 国轩新能源汽车配套产业制造基地项目 | 工业 | 建设集新能源汽车电池基础材料研发、生产、仓储、销售等为一体的综合性产业基地 | 新开工 | 120000 |  | 50000 | 部分厂房主体施工 | 蚌埠南实科技有限公司 | 市经开区 |
| 5 | 通航国际无人直升机总装制造基地项目 | 工业 | 一期用地150亩，建成V750军民两用无人直升机和小鹰—700固定翼飞机生产、销售基地 | 新开工 | 100000 |  | 40000 | 开工建设 | 蚌埠通航国际飞机工业有限公司 | 市经开区 |
| 6 | 集成电路研发制造产业园 | 工业 | 利用华东光电研究所现有优势资源，合作建设集研发、设计、制造及封装测试为一体的“集成电路制造产业园区”，提供园区配套服务、举办半导体集成电路产业发展论坛等， | 新开工 | 50000 |  | 20000 | 争取开工 | 北方电子研究院安徽有限公司 | 市经开区 |
| 7 | 圻润节能环保产业园项目 | 工业 | 建设300套/年环保装备集成项目、1.5万吨/年环保药剂及材料项目和规模化的研发中心以及配套设施 | 新开工 | 20000 |  | 3000 | 主体施工 | 上海圻润节能环保科技有限公司 | 市经开区 |
| 8 | 子恒移动互联研发制作基地项目 | 服务业 | 移动互联网人才孵化、软件与游戏研发、制作和推广 | 新开工 | 10000 |  | 5000 | 主体施工 | 安徽子恒网络科技开发有限公司 | 市经开区 |
| 9 | 长淮卫临港产业园区域城镇化一期建设项目 | 城镇基础设施 | 道路基础设施工程，九年义务制学校，公共服务设施 | 新开工 | 135700 |  | 40000 | 主体施工 | 市经开区 | 市经开区 |
| 10 | 城市地下综合管廊建设（一期）项目 | 城镇基础设施 | 凤阳东路（圈堤路—规划司马庄路），总长度为3358米；司马庄路（规划纬一路—京沪铁路线北），长度为3000米 | 新开工 | 60000 |  | 30000 | 开工建设 | 市经开区 | 市经开区 |
| 11 | 治淮东路（圈堤路—中环线）项目 | 城镇基础设施 | 全长5915米，规划红线47米，双向6车道，含穿越京沪高铁、京沪货线等桥涵工程，跨龙子河大桥1座。道路、排水、绿化、路灯、交通设施等工程 | 新开工 | 40000 |  | 10000 | 基础施工 | 市经开区 | 市经开区 |
| 12 | 凤阳东路（圈堤路—规划司马庄路）改造工程项目 | 城镇基础设施 | 全长3358米，规划红线45米，双向6车道，包含道路、桥、排水、绿化、路灯、涉铁路箱涵等工程 | 新开工 | 40000 |  | 20000 | 开工建设 | 市经开区 | 市经开区 |
| 13 | 司马庄路（规划纬一路-京沪铁路线北）改造工程项目 | 城镇基础设施 | 全长3000米，规划红线45米，双向6车道，包含道路、排水、绿化、路灯等工程 | 新开工 | 25000 |  | 15000 | 开工建设 | 市经开区 | 市经开区 |
| 14 | 龙子湖水生态环境综合治理项目 | 水利 | 天河与龙子湖连通工程、龙子湖岸线整治清淤、沿湖土地复垦及生态修复以及龙子湖环湖防汛应急道路、桥梁工程等 | 新开工 | 529000 |  | 120000 | 开工建设 | 蚌埠市龙子湖水利环境投资发展有限公司 | 市经开区 |
| 15 | 大禹群众文化活动中心建设项目 | 社会民生及保障房 | 建设大剧院、音乐厅、多功能厅等群众文化活动基础设施 | 新开工 | 70000 |  | 20000 | 开工建设 | 市文广新局 | 市经开区 |
| 16 | 蚌埠医学院临床总医院项目 | 社会民生及保障房 | 规划占地270亩，建设教学医院、购置必要设备仪器 | 新开工 | 60000 |  | 10000 | 基础施工 | 蚌埠医学院 | 市经开区 |
| 17 | 市三院急救医学中心外科大楼项目 | 社会民生及保障房 | 建设综合病房楼6万平方米，设置700病床 | 新开工 | 50000 |  | 15000 | 土建基础施工 | 市三院 | 市经开区 |
| 18 | 滨湖中央景观公园项目 | 社会民生及保障房 | 用地面积约14.3万平方米，主要建设绿地景观、停车场地、休闲运动广场、公厕等配套服务建筑 | 新开工 | 10000 |  | 10000 | 基本建成 | 市经开区 | 市经开区 |
| 19 | 蚌埠六中湖滨分校（暂定名）项目 | 社会民生及保障房 | 占地约112亩，总建筑面积约8万平方米，包括九年制义务学校、幼儿园 | 新开工 | 15000 |  | 6000 | 开工建设 | 湘江实业公司 | 市经开区 |
| 20 | 市二院新院区项目 | 社会民生及保障房 | 建设综合病房楼19万平方米，设置1000张病床、800张养老床位 | 新开工 | 120000 |  | 20000 | 土建主体施工 | 市二院 | 市经开区 |
| 三 | 龙子湖区（28个） |  |  |  | 2657870 | 703275 | 577422 |  |  |  |
| （一） | 续建项目（17个） |  |  |  | 1799870 | 703275 | 419422 |  |  |  |
| 1 | 玻璃院8.5代TFT-LCD基板玻璃生产线建设项目 | 工业 | 建设TFT-LCD基板玻璃生产线，实现8.5代TFT-LCD基板玻璃自主化生产，年产量120万片 | 续建 | 500000 | 10000 | 100000 | 土建主体施工 | 蚌埠中光电科技有限公司 | 龙子湖区 |
| 2 | 台玻电子级玻璃纤维生产项目 | 工业 | 计划用地600亩，一期建设年产8万吨电子级玻璃纤维项目，二期扩建年产3.5万吨电子级玻璃纤维项目 | 续建 | 200000 | 36000 | 50000 | 厂房土建主体施工 | 台嘉蚌埠玻璃纤维有限公司 | 龙子湖区 |
| 3 | 70吨/天高铝高碱触摸屏用保护玻璃生产线项目 | 工业 | 总面积12万平方米，建成后形成年产462.3万平方米超薄高铝盖板玻璃生产能力，预计年利税新增10000万元 | 续建 | 63000 | 61000 | 2000 | 竣工投产 | 中建材（蚌埠）光电材料有限公司 | 龙子湖区 |
| 4 | 徽玻玻璃产业园项目 | 工业 | 计划用地200亩，年产8万吨高硼硅玻璃及高档石英灯饰 | 续建 | 60000 | 42500 | 17500 | 竣工投产 | 安徽徽玻玻璃股份有限公司 | 龙子湖区 |
| 5 | 蚌埠市生活垃圾焚烧发电厂项目 | 工业 | 总规模1500吨/日，分两期建设，其中一期建设规模1000吨/日，二期建设规模500吨/日，项目采用炉排炉焚烧发电技术 | 续建 | 50400 | 40000 | 10400 | 设备试运行 | 市行政执法局 蚌埠绿色动力再生能源有限公司 | 市行政执法局 龙子湖区 |
| 6 | 施普瑞德年产10000万平方米超高分子聚合膜建设项目 | 工业 | 占地约65亩，建设年产10000万平方米超高分子聚合物膜生产线 | 续建 | 40000 | 10000 | 30000 | 竣工 | 施普瑞德材料科技（蚌埠）有限公司 | 龙子湖区 |
| 7 | 瑞龙精密玻璃机械制造及硅基产品交易中心项目 | 工业 | 占地60亩，建筑面积4万平方米，主要生产超薄玻璃切割机、磨边机强化炉等 | 续建 | 33000 | 10000 | 23000 | 竣工 | 安徽瑞龙玻璃机械股份有限公司 | 龙子湖区 |
| 8 | 化工机械公司退市进园项目 | 工业 | 计划用地260亩，实现企业退市进园整体搬迁 | 续建 | 30000 | 3000 | 20000 | 土建主体施工 | 蚌埠化工机械制造有限公司 | 龙子湖区 |
| 9 | 大明文化产业园项目 | 服务业 | 占地5551亩，其中建设用地833.5亩，主要建设乐孝园、大明小镇、大明皇家主题游乐园、温泉度假区等 | 续建 | 250000 | 148350 | 40000 | 孝坛、乐孝园、温泉、酒店竣工 | 安徽大明园旅游发展股份有限公司 | 龙子湖区 |
| 10 | 中国仿古精品玉器城项目 | 服务业 | 总建筑面积10万平方米，利用滨河花园安置房一层部分建设玉器城 | 续建 | 60000 | 10000 | 10000 | 主体施工 | 龙子湖区曹山街道 | 龙子湖区 |
| 11 | 龙子湖区中小企业产业园项目 | 服务业 | 占地146亩，建筑面积14万平方米，其中厂房建筑面积13.16平方米，公寓面积7000平方米，配套服务用房1080平方米 | 续建 | 50000 | 15000 | 20000 | 一、二期主体竣工交付，三期动工 | 合肥工投工业科技发展有限公司 | 龙子湖区 |
| 12 | E玻网项目 | 服务业 | 项目通过“互联网+”思维，针对玻璃原料、玻璃机械等玻璃生产安全产业链，围绕企业产品展示、网上交易（抢单、集采、团购）和行业资讯发布等内容、版块，按照企业与企业直接对接的B2B模式，搭建玻璃产业电商综合服务平台 | 续建 | 10000 | 2000 | 8000 | 完工 | 安徽睿玲信息科技有限公司 | 龙子湖区 |
| 13 | 龙子湖区电商产业园 | 服务业 | 占地面积5708.5平方米，总建筑面积36783平方米 | 续建 | 15000 | 4000 | 7000 | 主体施工 | 安徽省蚌埠市双珠房地产开发有限公司 | 龙子湖区 |
| 14 | 龙子湖区棚户区（城中村）改造安置房续建项目 | 社会民生及保障房 | 建设滨河花园AC地块、船厂东侧及华阳周边、五丰里公安宿舍、拖附厂宿舍、鸳鸯楼棚户区、二钢新村二期、红塔—韩葛安置房（二期）等安置房 | 续建 | 185470 | 132425 | 26522 | 安置房主体施工 | 龙子湖区住建局 | 龙子湖区 |
| 15 | 龙子湖区李楼乡红塔—韩葛—大卢村美丽乡村建设项目 | 社会民生及保障房 | 占地214亩，总建筑面积30万平方米，建设住宅、幼儿园、医务室等，配套建设给排水、电、气等 | 续建 | 93000 | 73000 | 20000 | 一、二期项目竣工 | 龙子湖区农林水委、东方投资公司 | 龙子湖区 |
| 16 | 安徽科技学院蚌埠校区项目 | 社会民生及保障房 | 计划用地约585亩，总建筑面积25万平方米，建设教学楼及附属设施 | 续建 | 90000 | 56000 | 15000 | 二期土建主体施工 | 安徽科技学院 | 龙子湖区 |
| 17 | 蚌医一附院肿瘤综合楼项目 | 社会民生及保障房 | 总建筑面积12.6万平方米，建设肿瘤综合楼及感染综合楼 | 续建 | 70000 | 50000 | 20000 | 主体竣工 | 蚌医一附院 | 龙子湖区 |
| （二） | 计划新开工（11个） |  |  |  | 858000 |  | 158000 |  |  |  |
| 1 | 合钛大规模集成电路板项目 | 工业 | 建设高密度单面、多层电路板制品及厂房配套设施 | 新开工 | 190000 |  | 20000 | 争取土建主体施工 | 安徽合钛科技有限公司 | 龙子湖区 |
| 2 | 东胜吕顺工业机器人生产线项目 | 工业 | 占地60亩，拟建年产2000台/套全自动生产制造、装配、包装机组及数控玻璃模具的生产线 | 新开工 | 20000 |  | 10000 | 土建主体施工 | 安徽东胜智能科技有限公司 | 龙子湖区 |
| 3 | 环宇蜂窝陶瓷载体项目 | 工业 | 占地50亩，建设6条蜂窝陶瓷生产线，实现年产3万立方汽车柴油机尾气净化蜂窝陶瓷载体 | 新开工 | 18000 |  | 18000 | 项目建成 | 安徽中都环宇新材料科技有限公司 | 龙子湖区 |
| 4 | 龙子湖区众创文化产业园项目 | 服务业 | 利用原企业老厂房建立“龙子湖区众创文化产业园”，作为创业者集聚区和孵化地 | 新开工 | 50000 |  | 10000 | 文化创意中心完工 | 蚌埠市东方投资公司 | 龙子湖区 |
| 5 | 徽商大宗商品物流园区项目 | 服务业 | 建设以钢材批发销售、物资吞吐、现代第三方物流服务及物资配送基地服务为主要功能的钢材交易市场 | 新开工 | 20000 |  | 10000 | 主体施工 | 安徽省徽商同济物流有限公司 | 龙子湖区 |
| 6 | 蚌埠恒圣电力物联网项目 | 服务业 | 供电运维、相关增值服务及智能设备开发 | 新开工 | 10000 |  | 5000 | 进行施工 | 安徽恒圣云能源互联网科技有限公司 | 龙子湖区 |
| 7 | 上海东鼎购物广场项目 | 服务业 | 建设6万平方米大型购物广场，建成后由投资方实行商业自持 | 新开工 | 150000 |  | 10000 | 主体施工 | 上海东鼎投资集团有限公司 | 龙子湖区 |
| 8 | 百花谷风情小镇项目 | 服务业 | 建设百花谷园林景观产业、百花谷小镇艺术中心以及桃李园度假、李国公遗址旅游公园等 | 新开工 | 230000 |  | 50000 | 土建主体施工 | 安徽省江南百花谷投资有限公司 | 龙子湖区 |
| 9 | 龙子湖区硅基产业园基础设施项目 | 工业 | 建设园区道路、供电、供水设施等 | 新开工 | 80000 |  | 5000 | 石屋路、D-5路等道路建设8公里，供电线路改造新建6公里，供水管道新建等 | 蚌埠市高铁工贸园区 | 龙子湖区 |
| 10 | 皖北旅游集散中心项目 | 社会民生及保障房 | 建设游客接待服务中心 、综合管理中心、旅游信息中心、省旅游地产品直销中心、大型停车场、综合商业区、房车（自驾车）营地、休闲度假区等 | 新开工 | 30000 |  | 10000 | 基础施工 | 大明园公司 | 龙子湖区 |
| 11 | 东湖雅苑安置房建设项目 | 社会民生及保障房 | 总占地97亩，规划建筑面积15.15万平方米，其中：住宅9.64万平方米（937套）、商业及办公2.21万平方米 | 新开工 | 60000 |  | 10000 | 主体施工 | 安徽圣力房地产开发有限公司 | 龙子湖区 |
| 四 | 蚌山区（36个） |  |  |  | 2805918 | 552836 | 484418 |  |  |  |
| （一） | 续建项目（14个） |  |  |  | 1582500 | 552836 | 245500 |  |  |  |
| 1 | 瑞晶电子产业园项目 | 工业 | 总建筑面积约10万平方米，新建厂房、研发中心、办公楼等，建设智能手机产业区，形成年产24000万条电子线等产品的研发生产基地 | 续建 | 130000 | 111000 | 19000 | 竣工 | 蚌埠瑞晶电子科技有限公司 | 蚌山区 |
| 2 | 心里程高新智慧产业园项目 | 工业 | 占地100亩，总建筑面积约10万平方米，建设电脑一体机、平板电脑、发研发中心，形成年产500万台平板电脑、智能可穿戴设备等数码产品研发生产基地 | 续建 | 100000 | 64000 | 20000 | 厂房主体建成 | 安徽心里程科技有限公司 | 蚌山区 |
| 3 | 和平乳业扩建项目 | 工业 | 总建筑面积5.2万平方米，共9层，配套水、电、包装设备、研发设备等 | 续建 | 30000 | 5000 | 20000 | 主体建成 | 蚌埠市和平乳业有限责任公司 | 蚌山区 |
| 4 | 远帆医药研发中心项目 | 工业 | 占地约30亩，总建筑面积7.2万平方米，主要建设新型感温材料研发中心 | 续建 | 20000 | 300 | 8000 | 主体建设 | 安徽远帆投资有限公司 | 蚌山区 |
| 5 | 西门子（汇精）智能制造研发中心项目 | 工业 | 通过购置先进设备和研发程序，进行数控加工装备数字化设计，形成自主创新的研发能力 | 续建 | 10000 | 4000 | 6000 | 部分设备安装到位 | 安徽汇精模具研发科技有限公司 | 蚌山区 |
| 6 | 南翔城市广场一期项目 | 服务业 | 总建筑面积约16万平方米，建设集酒店、文化娱乐、企业总部等为一体的综合商业体 | 续建 | 100000 | 93000 | 7000 | 竣工 | 南翔集团 | 蚌山区 |
| 7 | 聚云商务广场项目 | 服务业 | 占地约50亩，总建面约13.4万平方米，建设集商业、办公、公寓、酒店为一体的互联网﹢综合类项目 | 续建 | 70000 | 15510 | 30000 | 主体建设 | 安徽聚云互联网科技产业园有限公司 | 蚌山区 |
| 8 | 老蚌埠印象文化产业园项目 | 服务业 | 占地约80亩，主要对宝兴面粉厂及周边保护性开发改造 | 续建 | 50000 | 12000 | 10000 | 主体建设 | 安徽中海投资集团 | 蚌山区 |
| 9 | 嘉恒旅游度假园项目 | 服务业 | 占地约76.6亩，总建筑面积约5万平方米，建设集会议、娱乐、酒店、餐饮为一体的星级生态式园林旅游度假园 | 续建 | 60000 | 55000 | 5000 | 竣工 | 安徽嘉恒文化旅游发展股份有限公司 | 蚌山区 |
| 10 | 二马路及周边区域改造项目 | 服务业 | 占地107亩，分为A、B、C、D四个地块，总建筑面积约52万平方米，建设还原安置房以及配套商业设施 | 续建 | 500000 | 76800 | 100000 | B、D地块主体建设，A、C地块地上裙房结构施工 | 安徽中恒控股有限公司 | 蚌山区 |
| 11 | 蚌山区棚户区（城中村）改造安置房续建项目 | 社会民生及保障房 | 建设米亚三期、宏业路两侧、陈梁新村、雅郢新村、无线电总厂及周边改造项目、燕山新村、沈圩城中村等安置房4841套 | 续建 | 480000 | 96226 | 12000 | 部分竣工 回迁安置 | 蚌山区 | 蚌山区 |
| 12 | 城南九年一贯制学校项目 | 社会民生及保障房 | 占地约90亩，规划建筑面积5万平方米，新建66个教学班（36个小学班，30个中学班） | 续建 | 12500 | 9000 | 3500 | 竣工 | 蚌山区 | 蚌山区 |
| 13 | 燕山养老服务中心项目 | 社会民生及保障房 | 占地约40亩，主要建设集老年公寓、综合楼、办公楼等为一体的养老服务中心 | 续建 | 10000 | 3000 | 3000 | 一期建成，二期基础施工 | 蚌山区 | 蚌山区 |
| 14 | 陶山九年一贯制学校项目 | 社会民生及保障房 | 占地约70亩，有45个教学班，有寄宿条件的约2100名学生的九年一贯制学校 | 续建 | 10000 | 8000 | 2000 | 竣工 | 蚌山区 | 蚌山区 |
| （二） | 计划新开工（22个） |  |  |  | 1223418 |  | 238918 |  |  |  |
| 1 | 中讯四方智慧光电产业园项目 | 工业 | 占地约100亩，总建筑面积约10万平方米，主要进行声表面波手机双工器的研发、生产及销售，形成年产30亿只的生产能力 | 新开工 | 200000 |  | 10000 | 基础施工 | 安徽智声科技有限公司 | 蚌山区 |
| 2 | 安徽芯华集成电路研发生产项目 | 工业 | 占地约100亩，主要建设标准化生产用洁净厂房和研发办公楼，最终形成年产18万片砷化镓MMIC微波集成电路芯片研发生产 | 新开工 | 150000 |  | 5000 | 主体建设 | 安徽芯华集成电路有限公司 | 蚌山区 |
| 3 | 华特科技10KK/月指纹识别模组项目 | 工业 | 建设月产10KK指纹识别模组生产线 | 新开工 | 70000 |  | 30000 | 开工建设 | 蚌埠华特科技有限公司 | 蚌山区 |
| 4 | 天成活性新材料研发生产基地项目 | 工业 | 占地110亩，建设生产车间、原辅料仓库、研发车间，形成年产1.5万吨生物医药包装材料生产能力 | 新开工 | 100000 |  | 10000 | 主体建设 | 蚌埠天成包装科技股份有限公司 | 蚌山区 |
| 5 | 丰原研发基地项目 | 工业 | 占地约100亩，总建筑面积约10万平方米，建设医药研发中心、生物医药生产厂房、医药商业广场（交易大楼）、物流仓库及相关配套 | 新开工 | 20000 |  | 1000 | 基础施工 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 蚌山区 |
| 6 | 凡古智能医疗终端生产基地投资项目 | 工业 | 建设中医药大数据诊疗系统、智能医疗项目和西藏贝珠雅药业委托加工配套项目 | 新开工 | 20000 |  | 8000 | 主体建设 | 安徽昊佳医疗器械有限公司 | 蚌山区 |
| 7 | 风瑞智能超洁净设备研发中心项目 | 工业 | 占地40亩，总建筑面积约3万平方米，主要进行超洁净净化工作台及洁净厂房设备的研发与生产 | 新开工 | 50000 |  | 20000 | 主体建设 | 安徽风瑞空气净化设备有限公司 | 蚌山区 |
| 8 | 皖铁智能起重机械项目 | 工业 | 占地约70亩，总建筑面积11809平方米，建设厂房、辅助用房、综合楼等环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。项目建成后，将形成年产集装箱门吊10台、通用门吊10台、通用桥吊20台的生产能力 | 新开工 | 30000 |  | 5000 | 主体建设 | 皖铁集团 | 蚌山区 |
| 9 | 鑫民玻璃容器研发中心暨玻璃深加工生产线项目 | 工业 | 占地约30亩，新建厂房和配套设施，进行新型玻璃的研发与生产，最终实现年深加工玻璃制品1200万只生产能力 | 新开工 | 13000 |  | 4000 | 主体建设 | 蚌埠鑫民玻璃有限公司 | 蚌山区 |
| 10 | 福淋乳品研发生产基地项目 | 工业 | 占地约30亩，新建厂房和配套设施，进行新型乳制品的研发生产 | 新开工 | 22000 |  | 3000 | 主体建设 | 蚌埠市福淋乳业有限公司 | 蚌山区 |
| 11 | 甲骨文科技创新园投资项目 | 工业 | 建设上下游企业生产基地、职业培训中心、企业孵化中心、总部办公楼等 | 新开工 | 10000 |  | 6000 | 主体建设 | 甲骨文（中国）公司 | 蚌山区 |
| 12 | 中科天虹新材料投资项目 | 工业 | 主要进行电热膜和电热新材料终端产品研发、生产、销售 | 新开工 | 10000 |  | 4000 | 主体建设 | 安徽中科天虹纳米电热膜设备研发有限公司 | 蚌山区 |
| 13 | 移动视联网产业基地投资项目 | 工业 | 建设集嵌入式微型投影个人智能终端产品、智能投影软件产品、4G投影智能终端的研发、生产、销售于一体的高科技移动视联网产业基地 | 新开工 | 10000 |  | 4000 | 主体建设 | 福建威亿投资有限公司 | 蚌山区 |
| 14 | 色镁散热谷项目 | 工业 | 建设新型LED散热模组相关零组件的研发、生产、销售基地 | 新开工 | 10000 |  | 1000 | 开工建设 | 深圳市色镁创新科技有限公司 | 蚌山区 |
| 15 | 西马年产200万套智能散热模组项目 | 工业 | 项目分两期实施，一期总建筑面积约1.5万平方米，进行新型LED散热模组相关零组件、一汽解放J7变速箱连杆及备胎升降器的研发、生产、销售 | 新开工 | 60000 |  | 30000 | 小规模试生产 | 安徽西马新能源技术有限公司 | 蚌山区 |
| 16 | 百大易商通智能物流园项目 | 服务业 | 占地约104亩，总建筑面积约3.6万平方米，主要建设U字型连体综合性物流配送中心、电子商务仓储及配套办公服务中心等 | 新开工 | 50000 |  | 30000 | 主体建设 | 合肥百大集团 | 蚌山区 |
| 17 | 皖北农产品出口基地及城市配送中心项目 | 服务业 | 占地100亩，建设皖北农产品出口中心、生鲜农产品智能配送中心、农产品冰鲜保鲜研发中心、农产品电子商务交易中心 | 新开工 | 50000 |  | 1000 | 基础施工 | 澳耀（蚌埠）实业有限责任公司 | 蚌山区 |
| 18 | 水游城A地块休闲购物广场项目 | 服务业 | 占地约90亩，建设集购物、餐饮、娱乐、文化等为一体的一站式都市休闲购物中心 | 新开工 | 200000 |  | 20000 | 主体建设 | 鹏欣公司 | 蚌山区 |
| 19 | 汇金商业广场二期项目 | 服务业 | 总建筑面积约4.6万平方米，与一期有机结合，规划建设多层商业楼、地上地下休闲广场 | 新开工 | 30000 |  | 8000 | 主体建设 | 中汇集团 | 蚌山区 |
| 20 | 小新庄B地块、D地块还原安置房项目 | 社会民生及保障房 | 占地约79.9亩，其中B地块约48.8亩，D地块约31.1亩，建筑面积约18万平方米，主要建设还原安置房 | 新开工 | 75000 |  | 3000 | 开工建设 | 蚌埠市中欣投资发展有限责任公司 | 蚌山区 |
| 21 | 市委党校陶山校区（原机械技工学校）改建项目 | 社会民生及保障房 | 占地137亩，对原有教学楼进行改造，新建学员宿舍楼、图书信息中心、会议中心、文体中心等 | 新开工 | 22500 |  | 15000 | 主体施工 | 市委党校 市重点工程局 | 市重点 工程局 市委党校 |
| 22 | 蚌山区老旧小区改造项目 | 社会民生及保障房 | 水建小区、纬二小区、湖景小区、吉安里小区、天桥花园等31个老旧小区整治改造 | 新开工 | 20918 |  | 20918 | 完成 | 蚌山区 | 蚌山区 |
| 五 | 禹会区（42个） |  |  |  | 2699370 | 926319 | 759575 |  |  |  |
| （一） | 续建项目（20个） |  |  |  | 1588970 | 926319 | 387575 |  |  |  |
| 1 | 冠宜箱包制造基地项目 | 工业 | 建设物流配送中心、高品质箱包生产线 | 续建 | 202800 | 150000 | 52800 | 竣工投产 | 安徽冠宜箱包有限公司 | 禹会区 |
| 2 | 鸿泰新能源成套装备制造项目 | 工业 | 建设新能源设备生产基地，年产1500套CNG设备、1200套LNG设备、800套焦炉煤气回收成套设备 | 续建 | 60000 | 35000 | 25000 | 竣工投产 | 安徽鸿泰新能源设备制造有限公司 | 禹会区 |
| 3 | 六六房车生产制造基地项目 | 工业 | 以六六房车为品牌基础，年生产各类越野房车200—500台等 | 续建 | 20000 | 10000 | 10000 | 竣工投产 | 六六房车俱乐部 | 禹会区 |
| 4 | 高科油田井口气压缩装备项目 | 工业 | 占地50亩，计划建设标准化厂房和办公楼等，总建筑面积约3万平方米。主要从事油田采油工艺的井口气回收、天然气开采中的脱硫、分离等能源装备的设计、加工、制造、成套生产等 | 续建 | 20000 | 12000 | 8000 | 竣工投产 | 蚌埠高科能源装备有限公司 | 禹会区 |
| 5 | 安宇乳胶二期项目 | 工业 | 建设6条乳胶制品生产线，总建设规模约2.8万平方米 | 续建 | 14000 | 10000 | 4000 | 竣工投产 | 安徽安宇乳胶制品有限公司 | 禹会区 |
| 6 | 万象新天美食坊项目 | 服务业 | 用地面积19974.64平方米，总建筑面积约4.99万平方米，其中商业面积约2万平方米 | 续建 | 40000 | 35000 | 5000 | 竣工 | 蚌埠欣邦置业有限公司 | 禹会区 |
| 7 | 禹会区双创中心项目 | 服务业 | 项目计划总建筑面积1.5-2万平方米。该项目内容初步计划将涵盖跨境电商、创客空间、电子商务等多个领域，大力辐射的“双创企业”创业模式 | 续建 | 15000 | 5000 | 10000 | 竣工投产 | 禹会区建设投资有限公司 | 禹会区 |
| 8 | 马城中宏码头项目 | 交通 | 主要新建4个500吨级泊位，主要承担马城新区矿建材料进口和成品管桩出口等功能，设计年吞吐量为160万吨 | 续建 | 25000 | 10000 | 15000 | 竣工 | 安徽中宏城市投资有限公司 | 禹会区 |
| 9 | 禹会工业集中区基础设施建设项目 | 城镇基础设施 | 占地10平方公里，建设四通一平基础设施等 | 续建 | 100000 | 30000 | 20000 | 道路基本施工完成 | 禹会区 | 禹会区 |
| 10 | 马城新区基础设施建设项目 | 城镇基础设施 | 主要对马城地区建设路网、管网、通讯等基础设施和配套设施 | 续建 | 100000 | 25000 | 30000 | 通讯、管网铺设完成 | 禹会区 | 禹会区 |
| 11 | 禹会区棚户区改造安置房续建项目 | 社会民生及保障房 | 建设滨河西片区12#地块、禹都新天地、“秦集农民安置小区”、三十五中东侧等安置房6575套 | 续建 | 357170 | 255019 | 51075 | 主体建设 | 禹会区 | 禹会区 |
| 12 | 禹会区美丽乡村建设项目 | 社会民生及保障房 | 实施长青乡周蔡—老贯徐村及长青乡宗洼村美好乡村建设项目，总占地624亩，总建筑面积53.46万平方米，建设住宅、幼儿园、卫生站等配套建设 | 续建 | 112000 | 85000 | 27000 | 竣工 | 禹会区 | 禹会区 |
| 13 | 安财商学院建设项目 | 社会民生及保障房 | 占地1000亩，总建筑面积35万平方米 | 续建 | 100000 | 61000 | 20000 | 主体建成，部分投用 | 安徽财经大学商学院 | 禹会区 |
| 14 | 中环线建设及城市西出口改造安置房项目 | 社会民生及保障房 | 占地300亩，建设还原安置房及商住房 | 续建 | 100000 | 80000 | 20000 | 竣工 | 禹会区 | 禹会区 |
| 15 | 陈郢村新型城镇化建设项目 | 社会民生及保障房 | 总建筑面积32万平方米，主要建设以高层为主的新型城镇化安置房，配套幼儿园、供水供电等相关设施 | 续建 | 80000 | 65000 | 25000 | 竣工 | 禹会区 | 禹会区 |
| 16 | 蚌埠新东王安置房项目 | 社会民生及保障房 | 该项目主要建设新东王地块农民安置房及相关配套设施，规划建筑面积约18.6万平方米 | 续建 | 80000 | 5000 | 20000 | 主体建设 | 禹会区建设投资有限公司 | 禹会区 |
| 17 | 蚌埠民政园项目 | 社会民生及保障房 | 建筑面积约16万平方米，建设民政园 | 续建 | 50000 | 15000 | 15000 | 主体建设 | 蚌埠民政养老服务有限公司 市重点工程局 | 禹会区 |
| 18 | 市一院综合病房大楼项目 | 社会民生及保障房 | 总建筑面积8.3万平方米，设置床位1000张 | 续建 | 56000 | 15000 | 16000 | 主体建设 | 蚌埠市第一人民医院 | 禹会区 |
| 19 | 纺织厂南棚户区改造项目 | 社会民生及保障房 | 占地约44.76亩，主要建设商品房户数477套，安置房户数433套，共计910套，总建筑面积约11.7万平方米 | 续建 | 37000 | 20000 | 10000 | 主体封顶 | 禹会区 | 禹会区 |
| 20 | 马城自来水厂项目 | 社会民生及保障房 | 项目总规模10万立方米/天，占地约70亩，其中近期5万立方米/天，分二阶段实施，第一阶段实施2.5万立方米/天，一期投资7000万 | 续建 | 20000 | 3300 | 3700 | 一期竣工投产 | 蚌埠中环水务有限公司 | 禹会区 |
| （二） | 计划新开工（22个） |  |  |  | 1110400 |  | 372000 |  |  |  |
| 1 | 绿色生态建筑产业项目 | 工业 | 在禹会工业园区设立绿色建筑生产基地，计划用地300亩以上，建设包括钢结构、墙板及智能车库的数字化工厂 | 新开工 | 150000 |  | 60000 | 主体建设 | 安徽鸿路钢结构股份有限公司 | 禹会区 |
| 2 | 分享通信华东产业园项目 | 工业 | 占地约350亩，规划为机器人产业园和车联网科技园两部分。一期主要生产高中低端智能家居机器人；二期建设车联网科技产业园项目 | 新开工 | 150000 |  | 30000 | 基础设施建设 | 分享通信集团 | 禹会区 |
| 3 | 光谷蓝焰生物质能源综合利用工程项目 | 工业 | 主要建设生物质成型燃料生产基地、生物质能源装备制造基地、生物质清洁站等 | 新开工 | 100000 |  | 50000 | 主体建设 | 蚌埠光谷蓝焰新能源股份有限公司 | 禹会区 |
| 4 | 豪士达环保纸杯机械制造项目 | 工业 | 主要建设厂房、配套研发中心及专家楼、配套办公楼等基础设施 | 新开工 | 60000 |  | 30000 | 主体建设 | 豪士达科技（安徽）有限公司 | 禹会区 |
| 5 | 凯盛1.5万吨空心玻璃微珠项目 | 工业 | 建设厂房、综合楼、公用动力中心及配套设施，形成15000t/a空心玻璃微珠生产能力 | 新开工 | 50000 |  | 20000 | 主体建设 | 安徽凯盛基础材料科技有限公司 | 禹会区 |
| 6 | 尚能风力发电项目 | 工业 | 在马城地区新建一所投资规模约为5万千瓦的风电厂 | 新开工 | 50000 |  | 30000 | 主体建设 | 大连尚能科技有限公司 | 禹会区 |
| 7 | 赛特年产12万方PC构件项目 | 工业 | 主要建设制构件厂房、模具车间及库房、成品堆场及砂石料存放场地，购置环形生产线设备、生产设备其他辅助设备等，建成年产12万方PC构件工厂 | 新开工 | 40000 |  | 20000 | 主体建设 | 安徽赛特新型建材有限公司 | 禹会区 |
| 8 | 昌盛大洪山光伏项目 | 工业 | 项目用地约2000亩，计划建成总规模40MW的光伏地面电站 | 新开工 | 40000 |  | 3000 | 基础设施建设 | 青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司 | 禹会区 |
| 9 | 赛立科年产3000吨疏水二氧化硅项目 | 工业 | 主要建设生产3000吨抗结块剂用疏水二氧化硅生产线 | 新开工 | 10000 |  | 6000 | 主体建设 | 安徽赛立科硅材料有限公司 | 禹会区 |
| 10 | 沛隆年产50万台电动车智能中撑项目 | 工业 | 主要建设生产第二代“摇臂式中撑”、第三代“丝杆式中撑”第三代“齿条式中撑”生产线 | 新开工 | 10000 |  | 6000 | 主体建设 | 安徽沛隆智能机械科技有限公司 | 禹会区 |
| 11 | 昌盛光伏农业科技大棚园区综合开发项目 | 农业 | 项目建设总规模40兆瓦的光伏农业科技大棚示范综合园区，建成后将成为集光伏发电、现代农业示范基地及休闲观光旅游为一体的综合项目 | 新开工 | 50000 |  | 5000 | 基础设施建设 | 青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司 | 禹会区 |
| 12 | 蚌埠新港综合提升改造工程项目 | 交通 | 占地约1500亩，主要新建港区工程配套设施，河道环境整治 | 新开工 | 50000 |  | 3000 | 完成前期工作，力争开工建设 | 禹会区建设投资有限公司 | 禹会区 |
| 13 | 涂山景区旅游基础设施建设项目 | 城镇基础设施 | 涂山、黑虎山山北环山路（黑虎山至荆涂大桥）和涂山游步道 | 新开工 | 40000 |  | 10000 | 基础设施建设 | 蚌埠天河建设发展股份有限公司 | 禹会区 |
| 14 | 马城老镇区环境整治项目 | 城镇基础设施 | 主要建设内容为马城镇环境整治以及公共服务设施、基础配套设施建设 | 新开工 | 24000 |  | 12000 | 开工建设 | 禹会区 | 禹会区 |
| 15 | 马城城市公交枢纽站建设项目 | 城镇基础设施 | 按照城市公共交通标准，建设快速城际公共交通体系，构建以马城新区为轴心的公共交通网络 | 新开工 | 13000 |  | 3000 | 基础设施建设 | 禹会区 | 禹会区 |
| 16 | 禹会区柴油机厂棚改安置房项目 | 社会民生及保障房 | 项目占地约130亩，总建筑面积约26万平方米 | 新开工 | 85400 |  | 30000 | 主体建设 | 禹会区建设投资有限公司 | 禹会区 |
| 17 | 马城新区安置房项目 | 社会民生及保障房 | 地上总建筑面积232707平方米其中住宅建筑面积152367平方米，规划建设1600套安置房 | 新开工 | 85000 |  | 20000 | 主体建设 | 禹会区建设投资有限公司 | 禹会区 |
| 18 | 市四院新院区项目 | 社会民生及保障房 | 建设综合病房楼58000平方米，设置300病床、200张养老床位 | 新开工 | 40000 |  | 10000 | 土建基础施工 | 市四院 | 禹会区 |
| 19 | 禹会区北师大蚌埠附属学校三期项目 | 社会民生及保障房 | 新建高中部教学楼、幼儿园及配套设施，总建筑面积7万平方米 | 新开工 | 30000 |  | 10000 | 开工建设 | 蚌埠冠宜科教有限公司 | 禹会区 |
| 20 | 禹会区人民医院建设项目 | 社会民生及保障房 | 按照国家二级综合医院标准，建设医疗诊治综合大型医院 | 新开工 | 12000 |  | 4000 | 主体建设 | 禹会建设投资有限公司 | 禹会区 |
| 21 | 禹会二中实验学校项目 | 社会民生及保障房 | 总体规模为66个班级，容纳学生3100人左右，包括小学部和中学部 | 新开工 | 11000 |  | 5000 | 主体建设 | 禹会建设投资有限公司 | 禹会区 |
| 22 | 市五院职业病防治院项目 | 社会民生及保障房 | 建设职业病防治综合楼2万平方米，设置床位500张 | 新开工 | 10000 |  | 5000 | 开工建设 | 市五院 | 禹会区 |
| 六 | 淮上区（63个） |  |  |  | 7180716 | 809434 | 1681437 |  |  |  |
| （一） | 续建项目（21个） |  |  |  | 2327606 | 809434 | 610887 |  |  |  |
| 1 | 安徽新知科技产业园项目 | 工业 | 占地约870亩，建设皖北最大的电子信息设备生产基地及省级研发机构 | 续建 | 350000 | 100000 | 100000 | 一期建成投产，二期投入建设 | 上海今上贸易有限公司 | 淮上区 |
| 2 | 中粮粮食产业园一期项目 | 工业 | 主要建设49万吨燃料乙醇及热电厂、12万吨柠檬酸、6万吨乳酸及配套仓储物流等 | 续建 | 346000 | 25000 | 100000 | 燃料乙醇及集中供热项目建本建成 | 中粮集团 | 淮上区 |
| 3 | 合一冷链项目（食品产业园）项目 | 工业 | 总占地约600亩，总建筑面积约50万平方米，建设生产厂房、冷库及配套设施 | 续建 | 300000 | 65000 | 35000 | 首批3栋厂房建成投入使用 | 合一公司 | 淮上区 |
| 4 | 特步鞋服生产基地项目 | 工业 | 占地650亩，建设各类配套齐全的鞋服生产基地 | 续建 | 180000 | 70000 | 30000 | 员工生活区建成投入使用 | 特步集团 | 淮上区 |
| 5 | 天润年产5万吨聚丙烯酰胺项目 | 工业 | 计划占地446亩，搬迁建设天润化工产业园 | 续建 | 52600 | 3000 | 5000 | 土建施工 | 天润化工 蚌投集团 | 淮上区 |
| 6 | 城市药业塑料安瓿研发生产一期项目 | 工业 | 计划用地约270亩，建设水针塑料安瓿车间、粉针剂青霉素类车间、固体制剂车间、研发中心及配套设施 | 续建 | 100000 | 60000 | 40000 | 竣工投产 | 城市药业有限公司 | 淮上区 |
| 7 | 华光退市进园项目一期项目 | 工业 | 占地177.43亩，建设1.1—2.1毫米高温玻璃、1300万平方米CIGS薄膜太阳能电池高温玻璃 | 续建 | 40000 | 10000 | 30000 | 竣工投产 | 华光玻璃公司 | 淮上区 |
| 8 | 华群年产1万吨聚酯树脂、环氧树脂项目 | 工业 | 建设年产1万吨聚酯树脂、环氧树脂项目 | 续建 | 15000 | 10000 | 5000 | 竣工 | 蚌埠华群新材料有限公司 | 淮上区 |
| 9 | 中恒家文化广场项目 | 服务业 | 占地235亩，建设购物中心、休闲娱乐、餐饮、广告文化等 | 续建 | 120000 | 39000 | 35000 | 主体工程部分竣工 | 安徽中恒控股有限公司 | 淮上区 |
| 10 | 海吉星农产品物流中心项目 | 服务业 | 建设6栋水果交易大棚、6栋农产品交易大棚、9栋商业用房及1栋华运蔬菜配送中心，配套建设商务中心写字楼 | 续建 | 120000 | 117400 | 20000 | 竣工 | 海吉星农产品物流中心 | 淮上区 |
| 11 | 合一冷链物流项目 | 服务业 | 计划用地约130亩，建设冷藏、冷冻生产线以及物流园 | 续建 | 100000 | 30700 | 30000 | 一期完成交付，二期开工建设 | 合一公司 | 淮上区 |
| 12 | 皖北徽商物流港（总站）项目 | 服务业 | 占地300亩，建设公水物流信息交易中心、配送中心、仓储中心、码头及陆域作业区、综合商务楼等 | 续建 | 50000 | 22630 | 15000 | 公水物流信息交易中心等竣工 | 徽商集团 | 淮上区 |
| 13 | 玉博园徽派大师园项目 | 服务业 | 占地约70亩，建筑面积20500平方米，主要建设集旅游休闲、观光购物和文化传承的大师级精品区 | 续建 | 24500 | 20000 | 4500 | 项目竣工 | 蚌埠缪氏置业有限公司 | 淮上区 |
| 14 | 高远物流园项目 | 服务业 | 占地面积约258亩，建筑面积约14.8万平方米。主要包括信息及金融服务区、专业化配送区、快递分拨区、冷链物流区、小微企业联盟区、配套服务区 | 续建 | 88000 | 23000 | 30000 | 主体施工 | 高远物流 | 淮上区 |
| 15 | 维也纳酒店项目 | 服务业 | 项目建筑面积3万平方米，16层的商务酒店 | 续建 | 26000 | 20000 | 6000 | 竣工 | 维也纳管理有限公司 | 淮上区 |
| 16 | 中通快递皖北分拨中心项目 | 服务业 | 占地100亩，皖北分拨中心 | 续建 | 20000 | 10000 | 10000 | 竣工投产 | 上海中通快递有限公司 | 淮上区 |
| 17 | 九禾农业生产基地项目 | 农业 | 流转土地5960亩，建设集农业生态、休闲观光旅游为一体的农业产业园，配套农家乐酒店、住宿、娱乐设施9000平方米，新建道路23200平方米，标准化水泥骨架大棚5000亩 | 续建 | 22000 | 12000 | 10000 | 建设采摘园、停车场，修建道路，建成水果基地 | 九禾农业公司 | 淮上区 |
| 18 | 淮上区支路建设项目 | 城镇基础设施 | 包括上河路（龙兴路—龙华路）、永康街提升改造（淮上大道—滨河路）等7条道路建设，全长共6490米，规划红线20-40米，道路、排水等 | 续建 | 27359 | 19450 | 9500 | 竣工 | 淮上区 | 淮上区 |
| 19 | 淮上区棚户区改造安置房续建项目 | 社会民生及保障房 | 建设桃花园三期五标段、太平新村、桃花园三期四标段、国购安置房等安置房5295套 | 续建 | 181028 | 129254 | 25887 | 竣工 | 淮上区 | 淮上区 |
| 20 | 蚌医二附院新院区（皖北医疗中心）项目 | 社会民生及保障房 | 规划用地约324.4亩，建设总面积约33万平方米，其中3000张床位，按三级综合医院标准建设，一期建筑面积21.3万平方米；二期建筑面积12.7万平方米 | 续建 | 135119 | 20000 | 50000 | 一期工程竣工 | 蚌医二附院 市重点工程局 | 淮上区 |
| 21 | 蚌埠汽车工程学校新校区项目 | 社会民生及保障房 | 建筑面积78900平方米，一期建筑面积23000平方米 | 续建 | 30000 | 3000 | 20000 | 一期建成 | 蚌埠汽车工程学校 | 淮上区 |
| （二） | 计划新开工（42个） |  |  |  | 4853110 |  | 1070550 |  |  |  |
| 1 | 安徽乐朋新材料聚酯瓶片项目 | 工业 | 项目占地800亩，计划年产5万吨安瓿聚酯瓶片 | 新开工 | 600000 |  | 150000 | 开工建设，一期主体建成 | 浙江乐朋化工科技有限公司 | 淮上区 |
| 2 | 八一化工硝基氯苯、氯碱两大系列产品项目 | 工业 | 计划用地约1000亩，建设2万吨/年对硝基苯酚、8万吨/年氯化苯，10万吨/年对（邻）硝基氯化苯等 | 新开工 | 350000 |  | 30000 | 基建施工 | 安徽八一化工股份有限公司 | 淮上区 |
| 3 | 方楠科技年产1万吨医药制品项目 | 工业 | 年产1万吨医药制品项目 | 新开工 | 300000 |  | 4000 | 开工 | 上海方楠科技有限公司 | 淮上区 |
| 4 | 科创产业园项目 | 工业 | 占地面积333亩，总建筑面积29.8万平方米，建成后可引入企业20—30家 | 新开工 | 120000 |  | 50000 | 完成部分单体建设 | 蚌埠工业园管委会 | 淮上区 |
| 5 | 浦景化工年产2000吨乙酸乙酯、5000吨二甲基二乙醚项目 | 工业 | 项目占地100亩，年产2000吨乙酸乙酯、5000吨二甲基二乙醚及5000吨生物质可降解材料 | 新开工 | 50000 |  | 30000 | 主体建成 | 安徽浦景化工科技有限公送 | 淮上区 |
| 6 | 乾丰肥业年产40万吨高塔喷淋法复混肥项目 | 工业 | 占地75亩，建设年产20万吨高塔喷淋法复混肥项目 | 新开工 | 45000 |  | 25000 | 主体建成 | 安徽乾丰肥业科技有限公司 | 淮上区 |
| 7 | 中实化学年产一万吨化学制剂项目 | 工业 | 年产1万吨化学制剂项目 | 新开工 | 40000 |  | 1500 | 开工 | 蚌埠中实化学股份有限公司 | 淮上区 |
| 8 | 上缆防火电缆二期项目 | 工业 | 总占地面积100亩，建设研发中心及2栋厂房，主要生产特种防火电缆 | 新开工 | 30000 |  | 15000 | 建成2栋厂房 | 安徽上缆防火科技股份有限公司 | 淮上区 |
| 9 | 海华年产2000吨L-薄荷醇项目 | 工业 | 项目用地约80亩，建设年产2000吨L-薄荷醇项目 | 新开工 | 30000 |  | 22000 | 主体建成 | 安徽海华科技股份有限公司 | 淮上区 |
| 10 | 新知科技产业园二期项目 | 工业 | 计划用地100亩 | 新开工 | 30000 |  | 15000 | 完成部分单体建设 | 上海今上贸易有限公司 | 淮上区 |
| 11 | 城市药业二期项目 | 工业 | 计划用地100亩 | 新开工 | 30000 |  | 10000 | 完成部分单体建设 | 城市药业有限公司 | 淮上区 |
| 12 | 特步综合配套设施项目 | 工业 | 占地100亩 | 新开工 | 30000 |  | 7500 | 开工建设 | 特步集团 | 淮上区 |
| 13 | 强康淮上区陈桥村金山湖一期20MW渔光互补光伏电站项目 | 工业 | 项目用地约700亩，项目采用国内高转化率晶体硅电池组件、并网逆变器、高低压配电设施、监控系统、机量系统、数据采集系统、传输系统设备，总装机容量为20MW | 新开工 | 18000 |  | 18000 | 竣工投用 | 蚌埠强康新能源有限公司 | 淮上区 |
| 14 | 淮康淮上区宋岗村金山湖一期20MW渔光互补光伏电站项目 | 工业 | 项目用地约700亩，项目采用国内高转化率晶体硅电池组件、并网逆变器、高低压配电设施、监控系统、机量系统、数据采集系统、传输系统设备，总装机容量为20MW | 新开工 | 18000 |  | 18000 | 竣工投用 | 蚌埠淮康新能源有限公司 | 淮上区 |
| 15 | 五环电器电力成套设备项目 | 工业 | 项目占地40亩，计划总投资约1.5亿元，建设电力成套设备生产线项目 | 新开工 | 15000 |  | 10000 | 完成部分单体建设 | 蚌埠工业园区管委会 | 淮上区 |
| 16 | 绿色技术创新与服务产业信息一体化平台项目 | 工业 | 建设中心化验室及中试装备平台等15532平方米 | 新开工 | 15000 |  | 7000 | 开工 | 安徽绿色谷创客空间股份有限公司 | 淮上区 |
| 17 | 淮上区建筑建材产业园项目 | 工业 | 建设年产能力50万的装配式钢结构和50万平方米装配式混凝土结构生产基地，市政管廊生产基地，卫浴板材建材生产流通基地和预拌混凝土、预拌砂浆退市进园生产基地 | 新开工 | 150000 |  | 50000 | 全面开工，装配式建筑面积基本建成投产 | 淮上区 | 淮上区 |
| 18 | 义乌国际商贸城商城综合体项目 | 服务业 | 计划用地124亩，建筑面积约25万平方米，建设还原路桥市场一期商户 | 新开工 | 215000 |  | 30000 | 部分工程主体封顶 | 安徽中恒控股有限公司 | 淮上区 |
| 19 | 顺丰速运皖北分拨中心项目 | 服务业 | 占地100亩，皖北分拨中心 | 新开工 | 200000 |  | 100000 | 项目全面开工 | 顺丰速运快递公司 | 淮上区 |
| 20 | 普洛斯物流项目 | 服务业 | 计划用地约117亩，建设大型现代物流园 | 新开工 | 200000 |  | 5000 | 物流园区主体建设 | 蚌埠普尚仓储设施有限公司 | 淮上区 |
| 21 | 合一冷链市场二期项目 | 服务业 | 计划项目占地115亩，建设15万平方米市场 | 新开工 | 80000 |  | 30000 | 主体工程建设 | 合一公司 | 淮上区 |
| 22 | 合一冷链冷库项目 | 服务业 | 项目占地约100亩，建设9万吨冷库，建面约10万平方米 | 新开工 | 150000 |  | 35000 | 主体工程基本完工 | 合一公司 | 淮上区 |
| 23 | 灯饰及玻璃制品五金机电主题馆项目 | 服务业 | 项目占地约60亩，建设约10万平方米的专业五金灯具和玻璃制品市场 | 新开工 | 60000 |  | 18000 | 主体工程封顶 | 安徽中恒控股有限公司 | 淮上区 |
| 24 | 徽商物流港双子商务写字楼项目 | 服务业 | 项目占地20亩，建设主要用于物流和电子商务大楼 | 新开工 | 55000 |  | 6050 | 项目施工，主体出地面 | 徽商集团 | 淮上区 |
| 25 | 儿童娱乐体验及进出口商品主题馆项目 | 服务业 | 项目占地约70亩，建设约10万平方米的儿童主体游乐场馆和进出口商品超市 | 新开工 | 55000 |  | 13500 | 主体工程封顶 | 安徽中恒控股有限公司 | 淮上区 |
| 26 | 圆通快递皖北分拨中心项目 | 服务业 | 占地117亩，皖北分拨中心 | 新开工 | 50000 |  | 50000 | 竣工投产 | 圆通快递公司 | 淮上区 |
| 27 | 极客速运皖北分拨中心项目 | 服务业 | 占地100亩，皖北分拨中心 | 新开工 | 50000 |  | 30000 | 开工建设 | 极客速运快递公司 | 淮上区 |
| 28 | 婚庆用品功能主题馆项目 | 服务业 | 项目占地约35亩，建设约6万平方的庆用品功能主题馆 | 新开工 | 45000 |  | 25000 | 主体工程封顶 | 安徽中恒控股有限公司 | 淮上区 |
| 29 | 杨树林生态养老项目 | 服务业 | 占地面积60亩，建筑面积达4万平方米，建成一个封闭式花园别墅区 | 新开工 | 45000 |  | 20000 | 部分施工 | 淮上区 | 淮上区 |
| 30 | 中恒智能家居体验主题馆项目 | 服务业 | 项目占地约30亩，建设约7万平方米的家居综合市场 | 新开工 | 35000 |  | 15500 | 开工建设 | 安徽中恒控股有限公司 | 淮上区 |
| 31 | 韵达快递皖北分拨中心项目 | 服务业 | 占地100亩，皖北分拨中心 | 新开工 | 30000 |  | 30000 | 竣工 | 韵达快递公司 | 淮上区 |
| 32 | 玉博园五期文化长廊项目 | 服务业 | 由中华玉博园南门B12#/13#/15#商业铺面组成，东西长约500米，计划建成“安徽省级特色商业街区” | 新开工 | 26800 |  | 10000 | 主体建设 | 蚌埠缪氏置业有限公司 | 淮上区 |
| 33 | 天天快递皖北分拨中心项目 | 服务业 | 占地100亩，皖北分拨中心 | 新开工 | 20000 |  | 10000 | 开工建设 | 天天快递公司 | 淮上区 |
| 34 | 中恒广告、图书与文化用品主题馆项目 | 服务业 | 项目占地约20亩，建设约3万平方米的图书专业市场 | 新开工 | 25000 |  | 10000 | 主体工程基本完工 | 安徽中恒控股有限公司 | 淮上区 |
| 35 | 城市轨道交通工程项目 | 交通 | 第一阶段轨道交通线网规模54.2公里，其中1号线一期长21.5公里，1号线二期长11.7公里，2号线全长32.7公里，3号线全长21.6公里，4号线全长29.2公里。 | 新开工 | 1200000 |  | 60000 | 开工建设试验段 | 淮上区 市交通局 怀远县 | 淮上区 市交通局怀远县 |
| 36 | 宁洛高速大庆北路出入口项目 | 交通 | 结合大庆北路北延段建设，增加宁洛高速与大庆北路的互通立交和出入口 | 新开工 | 30000 |  | 5000 | 完成项目前期征地工作 | 淮上区、市交通局 | 淮上区 市交通局 |
| 37 | 沫河口工业园污水处理厂项目 | 城镇基础设施 | 建设3万吨/天污水厂及配套管网 | 新开工 | 12000 |  | 8000 | 基础施工 | 淮上区 | 淮上区 |
| 38 | 2017年度淮上区道路提升改造工程项目 | 城镇基础设施 | 乡村道路畅通工程、淝凡桥改建、朱裔东路、生命防护工程余沙路、三汊河建设项目、淝凡桥引线 | 新开工 | 14310 |  | 6500 | 部分竣工 | 淮上区交通运输局 | 淮上区 |
| 39 | 淮上区三汊河湿地公园项目 | 水利 | 湿地面积800公顷，将三汊河湿地建设成为集农业、观光、休闲于一体的生态度假区 | 新开工 | 140000 |  | 40000 | 开工 | 三汊河湿地公园管理处 住建委 | 淮上区 |
| 40 | 中科建养老项目 | 社会民生及保障房 | 占地约280亩，建设生态养老示范园 | 新开工 | 200000 |  | 30000 | 开工 | 待组建 | 淮上区 |
| 41 | 北大培文学校新建项目 | 社会民生及保障房 | 教学楼、综合楼、场地及附属设施 | 新开工 | 30000 |  | 12000 | 基础及一层施工 | 待组建 | 淮上区 |
| 42 | 曹老集美丽乡村建设项目 | 社会民生及保障房 | 外立面整治、雨污管网建设、道路、绿化等 | 新开工 | 14000 |  | 8000 | 主体建设 | 淮上区 | 淮上区 |
| 七 | 怀远县（48个） |  |  |  | 2615287 | 310600 | 1275042 |  |  |  |
| （一） | 续建项目（16个） |  |  |  | 1529335 | 310600 | 705400 |  |  |  |
| 1 | 汉景年产1亿支手机零部件项目 | 工业 | 占地168亩，新建厂房等16万平方米，形成年产1亿支手机零部件生产能力 | 续建 | 60000 | 10000 | 50000 | 竣工 | 汉景电子科技公司 | 怀远县 |
| 2 | 永利达电子年产8000套电动汽车快速充电设备项目 | 工业 | 建设生产厂房、办公研发楼、配套用房；购置主要生产设备，建设年产8000套电动汽车快速充电设备 | 续建 | 30000 | 5000 | 25000 | 竣工 | 安徽永利达电子科技有限公司 | 怀远县 |
| 3 | 安徽中汽零年产15万套汽车保险杠制造项目 | 工业 | 总建筑面积8380平方米，项目全部达产后，可形成年产15万套汽车保险杠生产能力 | 续建 | 10000 | 1000 | 9000 | 竣工 | 安徽中汽零汽车配件有限公司 | 怀远县 |
| 4 | 荣鑫噬菌蛭弧菌微生态制剂二期项目 | 工业 | 总建筑面积10000平方米，项目建成后，将形成年产4000吨噬菌蛭弧菌微生态制剂的生产能力 | 续建 | 10000 | 1000 | 9000 | 竣工 | 安徽荣鑫生物工程有限公司 | 怀远县 |
| 5 | 上谷农产品批发市场项目 | 服务业 | 总占地345亩，新建总建筑面积30.4万平方米 | 续建 | 90000 | 30000 | 50000 | 二期主体封顶 | 安徽上谷农产品物流园有限公司 | 怀远县 |
| 6 | 怀远县白乳泉景区综合提升项目 | 服务业 | 占地680亩，建设荆山生态风景林、白乳泉、大圣寺、石榴园、乳泉古街、太极院养生区、上医馆、综合管理区 | 续建 | 80000 | 40000 | 35000 | 部分建成 | 安徽省得道健康投资发展有限公司 | 怀远县 |
| 7 | 经济开发区商贸服务中心项目 | 服务业 | 西区总建筑面积约4万平方米，建设公租房、商业建筑、幼儿园建等；东区总建筑面积4.1万平方米，建设商业建筑、酒店等 | 续建 | 80000 | 30000 | 40000 | 部分建成 | 安徽省江南百花谷置业有限公司 | 怀远县 |
| 8 | 怀远龙亢经济开发区科技创业孵化园项目 | 服务业 | 建设标准化厂房约30万平方米，配套建设道路、停车场及绿化等 | 续建 | 80000 | 10000 | 50000 | 部分建成 | 怀远龙亢经济开发区 | 怀远县 |
| 9 | 怀远淮西现代农业综合开发示范区项目 | 农业 | 占地6.77万亩，新建建筑科技管理与综合服务中心、生态农业休闲带、万亩“白莲坡贡米”示范基地、购置配套生产设备等 | 续建 | 328485 | 30000 | 120000 | 部分建成 | 怀远县现代农业投资有限公司 | 怀远县 |
| 10 | 怀远汉世伟百万头美味猪现代养殖产业化项目 | 农业 | 分三期建设，一期建设年产20万吨猪饲料厂及养猪场;二期建设年产15万吨粪污处理与生物有机肥生产线；三期建设年产1万吨肉制品生产线 | 续建 | 266700 | 20000 | 60000 | 规模猪场建成 | 蚌埠汉世伟食品有限公司 | 怀远县 |
| 11 | 怀远县涡河五桥工程 | 交通 | 桥梁全长1160米，按一级公路兼城市主干道技术标准，设计时速60公里/小时，设计荷载公路-I级 | 续建 | 40000 | 20000 | 20000 | 竣工 | 206国道怀远段升级改造建设指挥部 | 怀远县 |
| 12 | 龙亢区域城镇化一期项目 | 城镇基础设施 | 建设12条道路，总长度18206米，并同步配套建设道路沿线排水、综合配套设施； 拆迁安置33.1万平方米；新建孵化器7.4万平方米 | 续建 | 206875 | 40000 | 90000 | 部分建成 | 怀远县龙亢新型城镇化建设有限公司 | 怀远县 |
| 13 | 怀远县新城区道路及配套设施建设项目 | 城镇基础设施 | 新建道路17条，道路总长度约为21.87千米；配套建设排水，照明，绿化等 | 续建 | 115300 | 20000 | 75000 | 部分建成 | 怀远县重点局 | 怀远县 |
| 14 | 怀远龙亢经济开发区起步区基础设施建设项目 | 城镇基础设施 | 总计建设道路12条，总长度约16000米，配套建设排水、给水、电力、电讯、燃气、绿化、亮化等 | 续建 | 65000 | 20000 | 40000 | 部分建成 | 怀远龙亢经济开发区 | 怀远县 |
| 15 | 中石油天燃气管道及分输站项目 | 城镇基础设施 | 建设怀远至五河天燃气管道工程（刘巷子--沫河口段），全长70公里，年输气能力为3亿立方米 | 续建 | 40000 | 15000 | 25000 | 竣工投用 | 蚌埠皖北中石油昆仑燃气有限公司 | 怀远县 |
| 16 | 怀远县唐集镇采煤塌陷区综合治理项目 | 城镇基础设施 | 总建筑面积10.5万平方米，建设住宅、幼儿园及配套设施 | 续建 | 26975 | 18600 | 7400 | 竣工 | 淮南矿业集团 | 怀远县 |
| （二） | 计划新开工（32个） |  |  |  | 1085952 |  | 569642 |  |  |  |
| 1 | 和鼎轮胎招商重组及产能提升项目 | 工业 | 项目分三期进行，项目达产后可年产半钢子午胎1200万条 | 新开工 | 140000 |  | 50000 | 主体施工 | 安徽和鼎轮胎科技股份有限公司 | 怀远县 |
| 2 | 大富USB3.1 Type-C连接器扩产项目 | 工业 | 新增建筑面积25万平方米，购置焊管机、整形机、特殊皮管直拉机、综合测试设备、线材加工设备、AM装配设备、TYPE-C 装配设备、项目建成后年生产普通连接器结构件，连接器及Cable共计4亿只 | 新开工 | 84000 |  | 30000 | 主体施工 | 安徽省大富机电技术有限公司 | 怀远县 |
| 3 | 大富精密金属结构件扩产项目 | 工业 | 新增建筑面积3万平方米，购置CNC、清洗机、磨刀机、表面处理生产线设备，项目建成后将年产智能手机金属结构件800万套，笔记本电脑金属结构件100万套 | 新开工 | 54500 |  | 30000 | 主体施工 | 安徽省大富机电技术有限公司 | 怀远县 |
| 4 | 怀远亚太石榴果醋项目 | 工业 | 年产10万吨石榴果醋饮品，建设主生产厂房3万平方米，研发中心及配套附属设施约4000平方米 | 新开工 | 30000 |  | 20000 | 主体施工 | 安徽亚太石榴生物科技有限公司 | 怀远县 |
| 5 | 壹石通年产10000吨锂电池隔膜专用勃姆石项目 | 工业 | 总建筑面积3.5万平方米，购置气流磨、搅拌磨、高温炉等生产设备，检测设备以及相关辅助设备110台/套 | 新开工 | 25000 |  | 20000 | 主体施工 | 安徽壹石通材料科技有限公司 | 怀远县 |
| 6 | 湘园食品糯米蛋白生产（二期）项目 | 工业 | 二期项目用地70亩，建成投产后，可达到日产糯米粉350吨，日产杂粮熟化粉200吨和日产糯米蛋白粉1万吨的生产能力 | 新开工 | 18000 |  | 15000 | 主体基本竣工 | 安徽湘园食品科技有限公司 | 怀远县 |
| 7 | 中霖年产10万吨生物有机肥料项目 | 工业 | 项目预计实现年产生蘑菇基料5万吨，土壤修复剂1万吨，基质2万吨。总建筑面积6万平方米 | 新开工 | 12000 |  | 8000 | 主体施工 | 蚌埠中霖生物制品有限公司 | 怀远县 |
| 8 | 博超年产30万辆自行车项目 | 工业 | 新建2栋厂房1.6万平方米，1栋办公楼0.3万平方米。购置自行车生产设备（含喷漆流水线等），出厂检测设备、空气压缩机、自行轮胎机及其他辅助等设备 | 新开工 | 11642 |  | 11642 | 建成 | 安徽博超智能健身器材有限公司 | 怀远县 |
| 9 | 德韵电力成套设备生产项目 | 工业 | 项目收购登高紧固件厂房，主要生产高低压开关柜等电力成套设备 | 新开工 | 11000 |  | 11000 | 建成 | 安徽德韵电力工程有限公司 | 怀远县 |
| 10 | 开来纸杯生产项目 | 工业 | 项目租赁中小企业产业园4栋厂房约2.5万平方米，项目达产后预计可实现年产值3亿支环保纸杯 | 新开工 | 10000 |  | 10000 | 建成 | 安徽开来包装有限公司 | 怀远县 |
| 11 | 完美日化化妆品生产项目 | 工业 | 建筑面积约4.3万平方米，年产化妆品350万件、牙刷5亿支、牙膏2000万支 | 新开工 | 28000 |  | 24000 | 主体完工 | 安徽完美日化有限公司 | 怀远县 |
| 12 | 怀远县中小企业产业园三期项目 | 服务业 | 项目占地200亩，总建筑面积16.68万平方米，18层公租房4栋共32688平方米，商铺1534平方米 | 新开工 | 60000 |  | 40000 | 主体施工 | 怀远县中小企业发展有限公司 | 怀远县 |
| 13 | 怀远县汽贸城项目 | 服务业 | 项目占地58.7亩，总建筑面积16896平方米，其中展示销售中心7960平方米，汽配车间8916平方米 | 新开工 | 30000 |  | 10000 | 主体施工 | 蚌埠民泰汽贸有限公司 | 怀远县 |
| 14 | 怀远皖北电商物流（快递）产业园项目 | 服务业 | 建设分拣仓储中心、物流配送中心、后勤配套中心，配套建设道路、绿化污水处理等辅助工程，购置货架20000组、运输车辆30辆等 | 新开工 | 25000 |  | 10000 | 主体施工 | 安徽淮商物流有限公司 | 怀远县 |
| 15 | 今三麦2万吨冷冻食品生产项目 | 农业 | 年产2万吨汤圆、混沌、水饺、粽子等速冻食品生产规模 | 新开工 | 50000 |  | 20000 | 主体施工 | 安徽今三麦食品有限公司 | 怀远县 |
| 16 | 县道X046（规划S236）怀远褚集至唐集段公路改建工程 | 交通 | 全长50.504公里，改建为二级公路 | 新开工 | 60000 |  | 25000 | 主体施工 | 怀远县公路局 | 怀远县 |
| 17 | 县道X043（规划S413）怀远古城至濉溪交界公路改建工程 | 交通 | 全长38.213公里，改建为二级公路 | 新开工 | 50000 |  | 20000 | 主体施工 | 怀远县公路局 | 怀远县 |
| 18 | 怀远县城西水厂给水建设工程 | 城镇基础设施 | 日供水4万吨的自来水厂及28.5千米配套管网工程 | 新开工 | 10810 |  | 5000 | 主体施工 | 怀远县住建局 | 怀远县 |
| 19 | 怀远龙亢经济开发区新建自来水厂项目 | 城镇基础设施 | 设计总供水能力7.5万吨/日，其中一期工程供水能力3万吨/日，主要建设取水泵站级配套管网等配套工程 | 新开工 | 10000 |  | 4000 | 土建基础施工 | 怀远龙亢经济开发区 | 怀远县 |
| 20 | 怀远龙亢经济开发区新建污水处理厂项目 | 城镇基础设施 | 日处理能力7.5万吨污水处理厂建设项目，首期实施2万吨/日 | 新开工 | 10000 |  | 3000 | 土建基础施工 | 怀远龙亢经济开发区 | 怀远县 |
| 21 | 怀远县二院老年康复护养院项目 | 社会民生及保障房 | 建筑面积98730平方米、医疗护养楼、感染楼、高压氧仓等 | 新开工 | 40000 |  | 30000 | 主体施工 | 怀远县第二人民医院 | 怀远县 |
| 22 | 怀远县人民医院西区门急诊住院综合楼建设项目 | 社会民生及保障房 | 建设门诊急诊用房、医技楼等 | 新开工 | 70000 |  | 30000 | 主体施工 | 怀远县重点局 | 怀远县 |
| 23 | 怀远龙兴花园安置区项目 | 社会民生及保障房 | 龙兴花园安置区项目总体规划30万平方米，二期计划实施12万平方米 | 新开工 | 60000 |  | 40000 | 主体施工 | 怀远县龙亢中小企业发展有限公司 | 怀远县 |
| 24 | 怀远县职教中心项目 | 社会民生及保障房 | 建设教学教辅用房65000平方米 | 新开工 | 30000 |  | 10000 | 部分单体竣工 | 怀远县教体局 | 怀远县 |
| 25 | 怀远县淮西中学（一中新校区）项目 | 社会民生及保障房 | 教学教辅等用房8万平方米 | 新开工 | 30000 |  | 15000 | 主体施工 | 怀远县教体局 | 怀远县 |
| 26 | 怀远县上和医院项目 | 社会民生及保障房 | 一期建成病床数为200张的二级医疗机构；二期建设10000平方米，拟增设老年康复科，加强护理、康复床位的设置，提高康复服务水平 | 新开工 | 36000 |  | 30000 | 主体内外装饰 | 怀远县上和实业有限公司、天毕弗资产管理（上海）股份有限公司 | 怀远县 |
| 27 | 怀远县毅德实验学校建设项目 | 社会民生及保障房 | 规划建设幼儿园18班、小学60班、中学30班，可接纳学生规模为4800人；总建筑面积为约8万平方米，办公设备等 | 新开工 | 25000 |  | 15000 | 主体施工 | 怀远县重点局 | 怀远县 |
| 28 | 龙亢九年一贯制学校项目 | 社会民生及保障房 | 建设教学教辅用房50000平方米 | 新开工 | 20000 |  | 5000 | 主体建设 | 怀远县教体局 | 怀远县 |
| 29 | 怀远县新殡仪馆及公墓建设项目 | 社会民生及保障房 | 新建殡仪馆11500平方米，占地150亩；新建城市公益性公墓3500平方米，占地200亩 | 新开工 | 10000 |  | 5000 | 主体施工 | 怀远县民政局 | 怀远县 |
| 30 | 怀远县屾河学校项目 | 社会民生及保障房 | 建设教学教辅用房3万平方米 | 新开工 | 10000 |  | 5000 | 部分工程竣工 | 怀远县教体局 | 怀远县 |
| 31 | 怀远县怀城公园项目 | 社会民生及保障房 | 总建筑面积31825.39平方米，建设公园综合管理用房、综合驿站、地下车库/人防工程等 | 新开工 | 15000 |  | 10000 | 主体施工 | 怀远县重点局 | 怀远县 |
| 32 | 中央储备粮蚌埠直属库新建怀远分库项目 | 社会民生及保障房 | 新建10万吨平房仓，配套其他附属办公、生产、生活等设施 | 新开工 | 10000 |  | 8000 | 主体施工 | 中央储备粮蚌埠直属库 | 怀远县 |
| 八 | 五河县（61个） |  |  |  | 3175323 | 828250 | 878900 |  |  |  |
| （一） | 续建项目（25个） |  |  |  | 2122300 | 828250 | 479100 |  |  |  |
| 1 | 富士年产3000台成像机器人和5000台电梯、15000个车位项目 | 工业 | 建设年产3000台成像机器人项目，年产5000台电梯生产项目，年产15000个车位生产线及配套厂房设施 | 续建 | 100000 | 90000 | 10000 | 竣工 | 安徽富控电梯有限公司 | 五河县 |
| 2 | 世仪科技年产6000套自动化畜禽养殖系统生产项目 | 工业 | 建筑面积10万平方米，建设高端设自动化畜禽养殖系统生产备生产线 | 续建 | 100000 | 80000 | 20000 | 竣工 | 安徽世仪微电科技股份有限公司 | 五河县 |
| 3 | 五河生物质电厂项目 | 工业 | 建设厂房、仓库、办公楼等1.2万平方米，配套30MW发电设备安装 | 续建 | 32000 | 18000 | 14000 | 竣工 | 上海电气集团股份有限公司 | 五河县 |
| 4 | 饮马湖风电场工程 | 工业 | 建设48MW风电场 | 续建 | 32000 | 20000 | 12000 | 竣工 | 五河协合风电公司 | 五河县 |
| 5 | 斯普林年产100万组电动车锂电池生产线项目 | 工业 | 建设年产100万组电动车锂电池生产线 | 续建 | 20000 | 15000 | 5000 | 竣工 | 安徽斯普林电动汽车动力总成有限公司 | 五河县 |
| 6 | 五河县爱康20MW分布式光伏电站项目 | 工业 | 建设20MW光伏发电站 | 续建 | 18000 | 15000 | 3000 | 竣工 | 五河县爱康新能源有限公司 | 五河县 |
| 7 | 五河春生物科技搬迁项目 | 工业 | 建设年产5万吨食用酒精、1万吨无水酒精、1.5万吨谷朊粉 | 续建 | 22000 | 6000 | 5000 | 土建主体完工 | 安徽五河春生物科技有限公司 | 五河县 |
| 8 | 五河彩色田园项目 | 服务业 | 建设红枫基地，大巩山·樵子涧旅游度假区 | 续建 | 500000 | 77000 | 50000 | 土建主体部分完工 | 安徽省五河大美生态科技发展有限公司 | 五河县 |
| 9 | 中国供销五河农产品批发市场项目 | 服务业 | 建设24.38万平方米农产品批发市场及配套供电、给排水、消防等基础设施 | 续建 | 60000 | 18000 | 20000 | 土建主体完工 | 中农批（北京）企业运营管理有限公司 | 五河县 |
| 10 | 五河县电商产业园项目 | 服务业 | 建设3.4万平方米产业园，项目用于电子商务类企业提供办公、仓储、人才培训等 | 续建 | 50000 | 3500 | 46500 | 竣工 | 五河县商务局 | 五河县 |
| 11 | 五河国际商贸城项目 | 服务业 | 建设17.1万平方米商业城及商业配套设施，服务于家居家装建材市场等 | 续建 | 50000 | 43000 | 7000 | 竣工 | 五河县金喜置业公司 | 五河县 |
| 12 | 蚌埠海王医药物流园项目 | 服务业 | 建设0.8万平方米仓库、0.2万平方米业务楼及仓储设备安装 | 续建 | 25000 | 2000 | 23000 | 竣工 | 海王五河医药物流有限公司 | 五河县 |
| 13 | 五河县谷丰园农贸市场项目 | 服务业 | 建设2.66万平方米农贸市场及配套基础设施 | 续建 | 12000 | 10000 | 2000 | 土建主体完工 | 祥源投资公司 | 五河县 |
| 14 | 五河农商行金融大厦项目 | 服务业 | 建设2.2万平方米业务大楼及配套基础设施 | 续建 | 11800 | 8000 | 3800 | 主体封顶 | 五河县农村商业银行有限公司 | 五河县 |
| 15 | 新一禾现代农业生态园项目 | 农业 | 建设采摘、垂钓、餐饮、住宿、旅游一体化设施 | 续建 | 24000 | 20000 | 4000 | 竣工 | 新一禾生态农庄有限公司 | 五河县 |
| 16 | 五河浍河复线船闸项目 | 交通 | IV级航道、500吨级标准船闸 | 续建 | 50000 | 18000 | 18000 | 路面施工 | 五河县交通局 | 五河县 |
| 17 | 五河经济开发区出口基地项目 | 城镇基础设施 | 建设综合业务楼、出口企业孵化中心等3栋总建筑面积8.9万平方米及配套基础设施 | 续建 | 31500 | 30000 | 1500 | 竣工 | 五河县久盛投资有限公司 | 五河县 |
| 18 | 五河新工业区基础设施配套工程项目 | 城镇基础设施 | 建设总长35千米的11条道路及配套管网、绿化、亮化等设施 | 续建 | 500000 | 84250 | 50000 | 部分竣工 | 五河县建投公司 | 五河县 |
| 19 | 环城路综合改造工程项目 | 城镇基础设施 | 道路全长约8.9公里，宽度约40米，其中环城南路3.5公里、环城西路2.2公里及环城北路西段3.2道路与综合管线改造 | 续建 | 45000 | 3000 | 42000 | 竣工投入使用 | 五河县城投公司 | 五河县 |
| 20 | 五河长途客运中心站项目 | 城镇基础设施 | 总建筑面积1.59万平方米，含候车厅、调度室、站前广场等配套基础设施 | 续建 | 30000 | 3500 | 26500 | 竣工 | 五河县交通局 | 五河县 |
| 21 | 五河孙坪安置房项目 | 社会民生及保障房 | 建设41万平方米安置房及配套基础设施 | 续建 | 120000 | 82000 | 38000 | 竣工 | 五河县城投公司 | 五河县 |
| 22 | 五河花园新村安置房项目 | 社会民生及保障房 | 建设35.6万平方米安置房及配套基础设施 | 续建 | 106000 | 56800 | 20000 | 主体封顶 | 五河县城投公司 | 五河县 |
| 23 | 五河西凌安置房项目 | 社会民生及保障房 | 建设30.6万平方米安置房及配套基础设施 | 续建 | 87000 | 63200 | 23800 | 竣工 | 五河县城投公司 | 五河县 |
| 24 | 五河美丽乡村建设项目 | 社会民生及保障房 | 29个美好乡村环境治理及配套基础设施 | 续建 | 76000 | 50000 | 26000 | 竣工 | 五河县美丽办 | 五河县 |
| 25 | 五河城南九年一贯制学校项目 | 社会民生及保障房 | 建设5栋教学楼、2栋实验楼和2栋综合楼，共4万平方米及配套基础设施 | 续建 | 20000 | 12000 | 8000 | 竣工 | 五河县教体局 | 五河县 |
| （二） | 计划新开工（36个） |  |  |  | 1053023 |  | 399800 |  |  |  |
| 1 | 五河馋神风鹅项目 | 工业 | 建设年产500万只风鹅生产线，共计6万平方米 | 新开工 | 50000 |  | 30000 | 主体施工 | 上海馋神集团 | 五河县 |
| 2 | 金大山风电场项目 | 工业 | 装机容量1×4.8万千瓦及配套设施 | 新开工 | 50000 |  | 30000 | 主体施工 | 五河协合风电公司 | 五河县 |
| 3 | 五河生活垃圾焚烧发电项目 | 工业 | 建设日处理垃圾量500吨的生活垃圾焚烧炉；配套1台10MW的凝汽式汽轮发电机组 | 新开工 | 36073 |  | 10000 | 土建主体施工 | 蚌埠皖能环保供电公司 | 五河县 |
| 4 | 天麒面粉小麦胚芽加工项目 | 工业 | 建设6000平方米厂房及配套设施和年产1万吨小麦胚芽和膳食纤维生产线 | 新开工 | 25600 |  | 5000 | 土建主体完工 | 安徽天麒面业科技股份有限公司 | 五河县 |
| 5 | 五河群峰机床项目 | 工业 | 建设机床加工各类部件生产线 | 新开工 | 31200 |  | 10000 | 主体施工 | 常州群峰电器 | 五河县 |
| 6 | 五河县万航内燃机车及配件生产项目 | 工业 | 建设内燃机车及配件生产线 | 新开工 | 30500 |  | 10000 | 主体施工 | 常州市万航工矿设备有限公司 | 五河县 |
| 7 | 安徽佳源电力及工业自动化设备项目 | 工业 | 建设年产200万台（套）电力及工业自动化设备生产线 | 新开工 | 29800 |  | 10000 | 主体完工 | 安徽佳源电气机械科技有限公司 | 五河县 |
| 8 | 五河远东爱尔扩建项目 | 工业 | 扩建3300平方米厂房及3400平方米业务楼，100台全电脑织袜机设备安装 | 新开工 | 28000 |  | 14000 | 主体施工 | 远东爱尔国际（蚌埠）针织有限公司 | 五河县 |
| 9 | 五河县杰欧鞋业生产项目 | 工业 | 建设年产1200万双高中档鞋生产线 | 新开工 | 26000 |  | 8000 | 主体施工 | 温州市杰欧鞋业有限公司 | 五河县 |
| 10 | 安徽淮酒酒业搬迁项目 | 工业 | 建设3.6万平方米厂房及库房，年产原酒500吨、白酒3000吨生产线和不锈钢双层保温甑锅等设备安装 | 新开工 | 32000 |  | 6000 | 土建主体施工 | 安徽省淮酒酒业有限公司 | 五河县 |
| 11 | 安心食品项目 | 工业 | 建设日产1000斤牛肉制品生产线 | 新开工 | 25000 |  | 15000 | 基础建设施工 | 台湾安心食品有限公司 | 五河县 |
| 12 | 五河昌晟电子产品生产项目 | 工业 | 建设2270平方米厂房及扬声器设备生产线 | 新开工 | 24510 |  | 8000 | 主体完工 | 五河县昌晟电子有限公司 | 五河县 |
| 13 | 五河汇控电气变压器等配件10万套项目 | 工业 | 建设年产10万套变压器生产线 | 新开工 | 24120 |  | 5000 | 主体施工 | 安徽汇控电气科技有限公司 | 五河县 |
| 14 | 五河阳明年产10万件光伏夹胶片项目 | 工业 | 建设年产10万件光伏夹胶片生产线 | 新开工 | 23000 |  | 3000 | 主体施工 | 浙江阳明公司 | 五河县 |
| 15 | 五河澜都毛纺项目 | 工业 | 建设年产3万锭精毛纺生产线 | 新开工 | 21800 |  | 10000 | 主体完工 | 五河县华运毛纺有限公司 | 五河县 |
| 16 | 五河泓贝环保生物质颗粒加工项目 | 工业 | 建设5000平方米厂房及配套基础设施，15台设备安装 | 新开工 | 21600 |  | 3000 | 土建主体施工 | 安徽省泓贝环保科技有限公司 | 五河县 |
| 17 | 五河立安年产500万件服装项目 | 工业 | 建设年产500万件服装生产线 | 新开工 | 21120 |  | 2000 | 主体施工 | 泰兴立安刺绣有限公司 | 五河县 |
| 18 | 五河县自行车产业园项目 | 工业 | 建设4.3万平方米自行车产业园及配套设施，用于吸引知名自行车整车和配套厂家进驻，形成集自行车研发、生产、交易等为一体的自行车产业集群 | 新开工 | 51000 |  | 15000 | 一期投产 | 浙江伟丰科技有限公司 浙江东陵机械有限公司 | 五河县 |
| 19 | 双凤年产6000吨脱水蔬菜生产项目 | 工业 | 建设年产6000吨脱水蔬菜生产线 | 新开工 | 20000 |  | 5000 | 土建主体完工 | 五河县双凤农副产品有限公司 | 五河县 |
| 20 | 康爱生物血清、牛血白蛋白项目 | 工业 | 建设年产血清5万升、牛血白蛋白250公斤生产线 | 新开工 | 27000 |  | 10000 | 主体施工 | 五河县康爱生物科技有限公司 | 五河县 |
| 21 | 五河三富年产200万服饰项目 | 工业 | 建设年产200万件服装生产线 | 新开工 | 18000 |  | 10000 | 主体完工 | 五河三富服饰有限公司 | 五河县 |
| 22 | 金源年产100万吨混凝土生产项目 | 工业 | 建设年产100万吨混凝土生产线 | 新开工 | 12000 |  | 8000 | 土建主体施工 | 五河县金源混凝土有限公司 | 五河县 |
| 23 | 金汇年产100万吨混凝土生产项目 | 工业 | 建设年产100万吨混凝土生产线 | 新开工 | 12000 |  | 8000 | 土建主体施工 | 五河县金汇混凝土有限公司 | 五河县 |
| 24 | 五河县城南园区分布式光伏发电项目 | 工业 | 建设10MW分布式光伏发电 | 新开工 | 12000 |  | 12000 | 竣工 | 五河华芳纺织有限公司 | 五河县 |
| 25 | 五河永泰银行金融大厦项目 | 服务业 | 建设2万平方米业务大楼及配套基础设施 | 新开工 | 11800 |  | 6000 | 土建主体施工 | 江苏泗阳农村商业银行有限公司 | 五河县 |
| 26 | 硕谷农业观光园项目 | 农业 | 建设生态农业、观光农业及良种培育基地 | 新开工 | 23100 |  | 10000 | 生态农业建设 | 上海硕谷实业有限公司 | 五河县 |
| 27 | 104国道沿线彩色林工程项目 | 农业 | 建设104国道两侧长14公里林带，栽植海棠、女贞、红枫、天鹅绒紫薇等4种“彩色”苗木 | 新开工 | 21800 |  | 21800 | 竣工 | 江苏八达园林有限责任公司 | 五河县 |
| 28 | 五河城北汽车服务中心项目 | 交通 | 建设4万平方米企业服务中心，用于汽车修理、保养等 | 新开工 | 18000 |  | 10000 | 主体施工 | 五河县交通局 | 五河县 |
| 29 | 五河双创产业园项目 | 城镇基础设施 | 建设117045平方米产业园，含标准化厂房、两栋配套综合楼；三条配套道路、2座中型桥及配套基础设施 | 新开工 | 27000 |  | 15000 | 土建主体施工 | 五河县久盛公司 | 五河县 |
| 30 | 五河县城南地表水厂项目 | 城镇基础设施 | 建设年供水量10万吨及80公里配套管网设施 | 新开工 | 21000 |  | 7000 | 土建主体施工 | 五河县建投公司 | 五河县 |
| 31 | 五河县城南新区产城一体化道路基础设施项目 | 城镇基础设施 | 建设10条路网12740米及配套基础设施，含龙河西路南段、龙潭湖路、兴漴路西段、工业十一路、兴潼路西段、惠民路、青年南路、彩虹大道、创业路、工业十五路 | 新开工 | 98000 |  | 15000 | 部分道路施工 | 五河经济开发区产城一体化建设有限公司 | 五河县 |
| 32 | 五河县中医院扩建项目 | 社会民生及保障房 | 建设1.5万平方米门诊急诊综合大楼及附属设施 | 新开工 | 52000 |  | 10000 | 主体施工 | 五河县中医院 | 五河县 |
| 33 | 五河县人民医院病房综合楼项目 | 社会民生及保障房 | 建设7万平方米门急诊楼及附属医疗设备设施等 | 新开工 | 40000 |  | 8000 | 土建主体施工 | 五河县人民医院 | 五河县 |
| 34 | 龙潭湖湿地公园项目 | 社会民生及保障房 | 恢复龙潭湖生态湿地1.8平方公里，进行清淤、绿化景观等工程 | 新开工 | 50000 |  | 30000 | 进行清淤、绿化景观 | 五河县住建局 | 五河县 |
| 35 | 五河县二馆一中心项目 | 社会民生及保障房 | 建筑面积1.5万平方米，含游泳馆、科技馆、综合活动中心及配套设施 | 新开工 | 20000 |  | 10000 | 土建主体完工 | 五河县住建局 | 五河县 |
| 36 | 五河县光彩大市场东安置房项目 | 社会民生及保障房 | 建设6万平方米安置房及配套设施 | 新开工 | 18000 |  | 10000 | 主体内外装饰，配套基础施工 | 五河县重点局 | 五河县 |
| 九 | 固镇县（52个） |  |  |  | 1740666 | 227240 | 756746 |  |  |  |
| （一） | 续建项目（20个） |  |  |  | 775700 | 227240 | 307300 |  |  |  |
| 1 | 丰原年产60万吨淀粉糖项目 | 工业 | 计划用地约300亩，建设20万吨/年淀粉及40万吨/年淀粉乳、10万吨/年干基山梨醇共5条生产线 | 续建 | 68700 | 7540 | 30000 | 厂房主体基本建成，购置部分设备 | 安徽丰原集团有限公司 | 固镇县 |
| 2 | 泰格维生素C及其衍生品迁建项目 | 工业 | 计划用地约300亩，总建筑面积约8.9万平方米，主要建设生产车间、办公楼、综合仓库等，形成年产3000吨VC原粉、2万吨VC磷酸酯、3000吨液态VC的生产能力 | 续建 | 53000 | 11000 | 35000 | 厂房主体基本建成，购置部分设备 | 安徽泰格生物技术股份有限公司 | 固镇县 |
| 3 | 大美彩印包装项目 | 工业 | 计划用地约160亩，建设年产22000万平方米瓦楞纸生产线 | 续建 | 35000 | 2000 | 20000 | 主体建设 | 蚌埠大美印务有限公司 | 固镇县 |
| 4 | 丰原年产3万KW热电联产项目 | 工业 | 计划用地约120亩，建设年产3万KW热电联产项目 | 续建 | 33000 | 5000 | 20000 | 主体建成 | 安徽丰原集团有限公司 | 固镇县 |
| 5 | 冠旗艺术玻璃项目 | 工业 | 年产380万平方米高档艺术玻璃、60万平方米AG防眩光触摸屏玻璃、10万平方米静电植绒玻璃和真空玻璃 | 续建 | 30000 | 24000 | 6000 | 二期竣工 | 冠旗艺术玻璃公司 | 固镇县 |
| 6 | 恒特机械制造项目 | 工业 | 年产500套铅冷生产设备（其中400套铅冷制粒、100套铅冷制粉机） | 续建 | 26000 | 10000 | 10000 | 一期试产，二期建设 | 恒特机械科技有限公司 | 固镇县 |
| 7 | 元一高低压电气成套设备项目 | 工业 | 年产7000台（套）高低压电气成套设备 | 续建 | 23000 | 12000 | 5000 | 一期试产，二期开工 | 江苏元一电气有限公司 | 固镇县 |
| 8 | 丰牧年屠宰3000万只家禽项目 | 工业 | 年屠宰家禽3000万只 | 续建 | 15000 | 10000 | 5000 | 竣工 | 蚌埠市丰牧牛羊肉制品有限责任公司 | 固镇县 |
| 9 | 宏源管道喷涂项目 | 工业 | 年产5万吨防腐涂塑钢管、纳米防腐管 | 续建 | 15000 | 8200 | 6800 | 竣工 | 安徽宏源管道有限公司 | 固镇县 |
| 10 | 沃特邦不锈钢水泵项目 | 工业 | 年产7万台不锈钢水泵、1千套二次负压供水设备及100万套全系列不锈钢水泵配件 | 续建 | 14000 | 10000 | 4000 | 一期试产 | 长兴沃特邦泵业有限公司 | 固镇县 |
| 11 | 科喜食品项目 | 工业 | 日处理800吨小麦及10万吨仓储 | 续建 | 14000 | 10000 | 4000 | 全部竣工 | 安徽国粮饲料有限公司 | 固镇县 |
| 12 | 丰牧40000吨低温速冻冷藏冷链仓储项目 | 工业 | 建设4万吨低温速冻冷藏冷链仓储 | 续建 | 13000 | 10000 | 3000 | 竣工 | 蚌埠市丰牧牛羊肉制品有限责任公司 | 固镇县 |
| 13 | 固镇县粮油收储库扩建及粮食物流中心项目 | 服务业 | 建设粮油收储库及物流中心 | 续建 | 30000 | 22000 | 8000 | 竣工 | 固镇县粮油总公司 | 固镇县 |
| 14 | 百万只肉羊养殖及加工项目 | 农业 | 建设年出栏3万只标准化肉羊养殖场32个以及饲草基地等配套设施 | 续建 | 170000 | 10000 | 50000 | 养殖场及配套设施全面开建 | 固镇县畜牧水产局 | 固镇县 |
| 15 | 固镇县停车场项目 | 城镇基础设施 | 建设各类停车场19个，建筑面积31万平方米 | 续建 | 60000 | 6000 | 14000 | 继续建设停车场 | 固镇县住建局 | 固镇县 |
| 16 | 固镇县开发区污水厂二期及尾水管网工程项目 | 城镇基础设施 | 扩建日处理1万吨污水厂及建设24.5公里尾水管网 | 续建 | 20000 | 5000 | 5000 | 主体建设 | 固镇县经济开发区 | 固镇县 |
| 17 | 蚌埠铜陵现代产业园三期路网建设项目 | 城镇基础设施 | 启动区7条道路，1条景观河 | 续建 | 15000 | 8500 | 6500 | 竣工 | 蚌埠铜陵现代产业园 | 固镇县 |
| 18 | 固镇县樱花公园项目 | 社会民生及保障房 | 栽植樱花15万株 | 续建 | 61000 | 10000 | 51000 | 部分建成运营 | 固镇县水务局 | 固镇县 |
| 19 | 谷阳城遗址公园建设项目 | 社会民生及保障房 | 占地1500亩，建设谷阳古城遗址公园 | 续建 | 50000 | 36000 | 14000 | 县衙等建成 | 固镇县利源水务投资有限公司 | 固镇县 |
| 20 | 固镇县医养一体化项目 | 社会民生及保障房 | 占地300亩，建设300张床位老年康复医院和1000张床位养老院各1座，配套开发康复中心、小型商城、职工宿舍等，建筑面积7万平方米 | 续建 | 30000 | 10000 | 10000 | 主体建设 | 固镇县民政局 | 固镇县 |
| （二） | 计划新开工（32个） |  |  |  | 964966 |  | 449446 |  |  |  |
| 1 | 丰原年产30万吨赖氨酸项目 | 工业 | 计划用地300亩，建设年产30万吨氨基酸生产线 | 新开工 | 135000 |  | 20000 | 土建主体建设 | 安徽丰原集团 | 固镇县 |
| 2 | 昶源锂电池材料研发和生产项目 | 工业 | 建设年产50000吨磷酸铁和10000吨磷酸铁锂项目。其中一期计划用地100亩，建设年产10000吨磷酸铁和5000吨磷酸铁锂项目 | 新开工 | 115000 |  | 10000 | 土建主主体建设 | 安徽昶源新材料股份有限公司 | 固镇县 |
| 3 | 丰原年产3万吨L-苹果酸项目 | 工业 | 计划用地120亩，建设年产3万吨L-苹果酸生产线 | 新开工 | 47900 |  | 25000 | 土建全面完工，部分设备采购安装 | 安徽丰原集团 | 固镇县 |
| 4 | 固镇县爱康光伏新能源一期项目 | 工业 | 占地620亩，光伏发电 | 新开工 | 36000 |  | 30000 | 建成部分光伏电站 | 爱康集团 | 固镇县 |
| 5 | 任桥渔光互补光伏项目 | 工业 | 建设装机容量为40MW的渔光互补光伏电站 | 新开工 | 32000 |  | 10000 | 完成一期工程 | 固镇县旭日新能源科技有限公司 | 固镇县 |
| 6 | 大成熟食项目 | 工业 | 年加工熟食3万吨 | 新开工 | 15000 |  | 10000 | 开工建设 | 蚌埠大成食品有限公司 | 固镇县 |
| 7 | 宏文年产1万吨糠醛项目 | 工业 | 建设厂房2万平方米，购置设备 | 新开工 | 30000 |  | 30000 | 竣工投产 | 河北宏文生物质科技有限公司 | 固镇县 |
| 8 | 丰原年产3万吨L-丙氨酸项目 | 工业 | 计划用地100亩，建设年产3万吨L-丙氨酸生产线 | 新开工 | 29000 |  | 14000 | 土建主主体完工，设备安装 | 安徽丰原集团 | 固镇县 |
| 9 | 40MW光伏电站结合设施农业项目 | 工业 | 40MW光伏电站结合设施农业 | 新开工 | 27500 |  | 5000 | 开工建设 | 苏州中来电力有限公司 | 固镇县 |
| 10 | 湖沟中昊辰食品项目 | 工业 | 建筑面积6.2万平方米，年加工4000吨冷冻肉 | 新开工 | 20250 |  | 16250 | 主体建设 | 安徽中昊辰食品有限公司 | 固镇县 |
| 11 | 王庄渔光互补光伏项目 | 工业 | 建设装机容量为20MW的渔光互补光伏电站 | 新开工 | 20000 |  | 10000 | 完成一期工程 | 上海电气固镇光电新能源有限公司 | 固镇县 |
| 12 | 天宇年产2万吨玻璃器皿制品项目 | 工业 | 年产2万吨玻璃器皿制品 | 新开工 | 20000 |  | 5000 | 开工建设 | 蚌埠天宇玻璃制品有限公司 | 固镇县 |
| 13 | 东投能源光伏发电站项目 | 工业 | 年开发容量20MW，年发电量2100万度 | 新开工 | 15000 |  | 5000 | 一期建成 | 蚌埠铜陵现代产业园 | 固镇县 |
| 14 | 楚汉食品年加工5000吨肉羊食品 | 工业 | 年加工肉羊食品5000吨 | 新开工 | 10000 |  | 10000 | 竣工 | 安徽省楚汉食品有限公司 | 固镇县 |
| 15 | 好昌生物年产100吨VC磷酸酯镁项目 | 工业 | 年产100吨VC磷酸酯镁 | 新开工 | 10000 |  | 2000 | 开工建设 | 安徽好昌生物科技有限公司 | 固镇县 |
| 16 | 思味园食品项目 | 工业 | 计划用地57亩，建设年加工粗粮1万吨，水果5千吨生产线 | 新开工 | 12000 |  | 6000 | 主体厂房建设 | 宿州人人家食品有限公司 | 固镇县 |
| 17 | S230瓦疃至湖沟段项目 | 交通 | 建设9.317公里 | 新开工 | 17946 |  | 12946 | 路面主体完工 | 固镇县交通局 | 固镇县 |
| 18 | 固镇县部分乡镇城镇化项目 | 城镇基础设施 | 11个乡（镇）镇区及重点村建设 | 新开工 | 90000 |  | 60000 | 开工建设 | 固镇县住建局 | 固镇县 |
| 19 | 南城区四期路网建设项目 | 城镇基础设施 | 建设杨庙路南段、环湖路、濠城路中段等8条道路，总投资约1.5亿元 | 新开工 | 15000 |  | 15000 | 竣工 | 固镇县重点局 | 固镇县 |
| 20 | 固镇刘园华通年供1000万立方米天然气加气站项目 | 城镇基础设施 | 建设年供1000万立方米天然气加气站 | 新开工 | 22000 |  | 10000 | 开工建设 | 固镇县刘园华通天然气有限责任公司 | 固镇县 |
| 21 | 世纪广场项目工程项目 | 城镇基础设施 | 结合12号棚户区改造，对世纪广场进行扩建，占地24亩，包括地下停车场、地上生态公园，并对周边路网进行完善 | 新开工 | 12000 |  | 12000 | 竣工 | 固镇县住建局 | 固镇县 |
| 22 | 固镇经济开发区基础设施建设项目 | 城镇基础设施 | 建设经二路（魏张路至连徐路）、城南路（经一路至高铁）4公里道路及配套绿化、亮化，供排水等工程 | 新开工 | 10000 |  | 10000 | 竣工 | 固镇经济开发区管委会 | 固镇县 |
| 23 | 安徽汉学院项目 | 社会民生及保障房 | 孔庙、文昌阁、汉文化大讲堂、小霸王城遗址公园，建筑面积5—8万平方米 | 新开工 | 40000 |  | 10000 | 开工建设 | 北京好人好报投资基金管理有限公司 | 固镇县 |
| 24 | 浍河东路南侧棚户区二期项目 | 社会民生及保障房 | 浍河东路南侧棚户区2期征迁安置1000户 | 新开工 | 35000 |  | 15000 | 开工建设 | 固镇县住建局 | 固镇县 |
| 25 | 曹庄棚户区项目 | 社会民生及保障房 | 曹庄棚户区3期拆迁安置750户 | 新开工 | 26250 |  | 15000 | 开工建设 | 固镇县住建局 | 固镇县 |
| 26 | 老第三中学棚户区改造项目 | 社会民生及保障房 | 改造安置700户 | 新开工 | 24500 |  | 15000 | 开工建设 | 固镇县住建局 | 固镇县 |
| 27 | 西圩安置房工程项目 | 社会民生及保障房 | 建设安置房 | 新开工 | 22370 |  | 8000 | 主体建设 | 固镇县重点局 | 固镇县 |
| 28 | 三八河西侧棚户区一期项目 | 社会民生及保障房 | 新建安置房450套 | 新开工 | 18000 |  | 8000 | 开工建设 | 固镇县住建局 | 固镇县 |
| 29 | 大小李安置房二期项目 | 社会民生及保障房 | 新建457套安置房用于南城区征迁安置 | 新开工 | 16000 |  | 16000 | 竣工 | 固镇县住建局 | 固镇县 |
| 30 | 澥浍引河景观带工程项目 | 社会民生及保障房 | 对胜利路东侧、澥浍引河两岸南至刘集路、北到浍河大堤进行改造提升，建设亲水平台、休闲步道，打造集休闲观光、旅游为一体的景观公园 | 新开工 | 15000 |  | 15000 | 竣工 | 固镇县重点局 | 固镇县 |
| 31 | 老棉麻公司地块棚户区项目 | 社会民生及保障房 | 征迁安置老棉麻公司地块400户 | 新开工 | 14000 |  | 7000 | 开工建设 | 固镇县住建局 | 固镇县 |
| 32 | 三八河西侧一中区域棚户区项目 | 社会民生及保障房 | 立新南路贯通工程，三八河西侧一中区域征收安置300户 | 新开工 | 12250 |  | 12250 | 竣工 | 固镇县住建局 | 固镇县 |
| 十 | 市发改委（3个） |  |  |  | 1650000 | 0 | 300000 |  |  |  |
| （一） | 续建项目（0个） |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| （二） | 计划新开工（3个） |  |  |  | 1650000 |  | 300000 |  |  |  |
| 1 | 蚌埠民航机场及快速连接线项目 | 交通 | 建设2600米长、45米宽跑道，1万平方米以上航站楼，配套建设供油、供水、导航台等配套设施和快速连接线 | 新开工 | 200000 |  | 20000 | 开工建设 | 市发改委 市城投公司 市重点工程局 | 市发改委 市城投公司 市重点工程局 |
| 2 | 水蚌线外迁项目 | 交通 | 水蚌线蚌埠至刘府段外迁，新建铁路27公里，同步实施电气化改造 | 新开工 | 150000 |  | 80000 | 开工建设 | 上海铁路局合肥枢纽指挥部 市发改委 | 市发改委 |
| 3 | 淮北-宿州-蚌埠城际铁路蚌埠段项目 | 交通 | 线路全长203.6公里，线路自淮北坡里站引出，经宿州、蒙城、怀远至我市，其中蚌埠段为蒙城至我市部分 | 新开工 | 1300000 |  | 200000 | 开工建设 | 省投资集团 | 市发改委 |
| 十一 | 市住建委（9个） |  |  |  | 458000 | 179800 | 147200 |  |  |  |
| （一） | 续建项目（3个） |  |  |  | 254000 | 179800 | 59200 |  |  |  |
| 1 | 淮河北岸滨河绿地景观项目（二期水环境综合治理工程） | 城镇基础设施 | 一期（绿化工程）建成，二期（水环境综合治理工程） | 续建 | 34000 | 29000 | 5000 | 竣工 | 市住建委 | 市住建委 |
| 2 | 大禹家园保障性住房项目 | 社会民生及保障房 | 占地163亩，总建筑面积约35.92万平方米 | 续建 | 120000 | 71800 | 48200 | 主体竣工 | 市住建委 | 市住建委 |
| 3 | 二钢新村安置房项目 | 社会民生及保障房 | 总占地352亩、89.5万平方米，其中一期占地18.18亩，建筑面积5.5万平方米；二期占地334亩，建筑面积84万平方米 | 续建 | 100000 | 79000 | 6000 | C地块主体完工，其他地块继续拆迁 | 市住建委 | 市住建委 |
| （二） | 计划新开工（6个） |  |  |  | 204000 |  | 88000 |  |  |  |
| 1 | 蚌埠市建筑产业园项目 | 工业 | 占地26714平方米，规划建筑面积8.3万平方米 | 新开工 | 31000 |  | 5000 | 检测中心竣工，主楼开工 | 市住建委 | 市住建委 蚌山区 |
| 2 | 曹山森林公园项目 | 城镇基础设施 | 占地面积约133万平方米，规划对曹山区域做整体开发，包括将曹山A、B、C三个区域进行整体绿化和路网改造，着重突出曹山的生态特色与森林环境 | 新开工 | 64000 |  | 35000 | 开工建设 | 市住建委 | 市住建委 |
| 3 | 蚌埠市城市排水防涝工程项目 | 城镇基础设施 | 9座泵站提升改造工程，龙子河泵站、治淮路泵站、等周边新建、改建雨水管道21公里，污水管道91.2公里；解放路及东海大道易涝点整治管网完善改造：东海大道以南，黄山大道以北解放路区域内雨水箱涵3公里，排水管网2公里 | 新开工 | 48000 |  | 2000 | 开工建设 | 市住建委 | 市住建委 |
| 4 | 蚌埠市动物园建设项目 | 城镇基础设施 | 占地约1000亩，建设景观道路、动物设施、给排水、亮化、游客中心、绿化及园林小品等配套设施 | 新开工 | 20000 |  | 5000 | 开工建设 | 市住建委 | 市住建委 |
| 5 | 八里沟水体整治项目 | 社会民生及保障房 | 河口宽35米，长约3公里，实施岸线整治，河道清淤、疏浚，引水渠加固、河道两侧20米的景观绿化及6公里绿道等 | 新开工 | 18200 |  | 18200 | 完成 | 市住建委 | 市住建委 |
| 6 | 四十米大沟水体整治项目 | 社会民生及保障房 | 河口宽40米，长约4.3公里，实施岸线整治，河道清淤、疏浚，引水渠加固、河道两侧20米的景观绿化及8公里绿道等 | 新开工 | 22800 |  | 22800 | 完成 | 市住建委 | 市住建委 |
| 十二 | 市交通局（14个） |  |  |  | 2244555 | 561406 | 691755 |  |  |  |
| （一） | 续建项目（7个） |  |  |  | 1590755 | 561406 | 488755 |  |  |  |
| 1 | 蚌埠至五河高速公路项目 | 交通 | 全长约62.1公里（不含与徐明高速共线段约15公里），双向四车道，设计速度120公里/小时，路基宽28米 | 续建 | 537000 | 46406 | 200000 | 路基工程 | 市交通局 | 市交通局 |
| 2 | 农村道路通畅工程和30户以上自然村通畅工程项目 | 交通 | 建设农村道路通畅工程2400公里，30户以上自然村通畅工程4600公里 | 续建 | 430000 | 80000 | 100000 | 新开工1300公里，完工1200公里 | 市交通局 | 市交通局 |
| 3 | G104五河段一级公路建设工程项目 | 交通 | 全长约38.5公里，一级公路 | 续建 | 185700 | 150000 | 35700 | 竣工 | 市交通局 | 市交通局 |
| 4 | S307蚌埠至蒙城一级公路建设工程项目 | 交通 | 全长52公里，一级公路 | 续建 | 180000 | 140000 | 40000 | 竣工 | 市交通局 | 市交通局 |
| 5 | G206南段（上洪村三岔路口—淮南界）一级公路建设工程项目 | 交通 | 全长约23公里，一级公路兼城市主干路，双向6车道 | 续建 | 125000 | 70000 | 55000 | 竣工 | 市交通局 | 市交通局 |
| 6 | S306公路提升改造（解放北路-沫河口段）项目 | 交通 | 全长约18公里，按一级公路兼顾城市主干路标准建设 | 续建 | 108055 | 65000 | 43055 | 竣工 | 市交通局 | 市交通局 |
| 7 | 中环线临港开发区段京沪铁路下穿立交桥项目 | 交通 | 全长740米，建设（6.5+8.5+12.75+12.75+8.5+6.5）米框架 | 续建 | 25000 | 10000 | 15000 | 竣工 | 市交通局 | 市交通局 |
| （二） | 计划新开工（7个） |  |  |  | 653800 |  | 203000 |  |  |  |
| 1 | G329蚌埠长淮卫淮河大桥至怀远段一级公路项目 | 交通 | 全长约30公里，一级公路技术标准，兼顾城市道路功能，道路红线宽40-80米 | 新开工 | 300000 |  | 100000 | 路基工程 | 市交通局 | 市交通局 |
| 2 | 蚌埠-固镇高速公路项目 | 交通 | 全长约36公里，高速公路 | 新开工 | 238000 |  | 50000 | 开工建设 | 省交投控股集团 | 市交通局 |
| 3 | 京台高速东海大道出入口项目 | 交通 | 增设高速公路出入口1处，建设收费车道、收费大棚、收费广场、道路工程、房建工程及监控、收费、通信、管理养护等配套设施 | 新开工 | 27000 |  | 15000 | 路基桥涵工程 | 市交通局 | 市交通局 |
| 4 | 中环线西南环（黄山大道-山香路）项目 | 交通 | 全长约4公里，城市主干路标准， 红线宽45米 | 新开工 | 18000 |  | 10000 | 路基工程 | 市交通局 | 市交通局 |
| 5 | 中环线西段（淝河路-淮上大道）项目 | 交通 | 全长约1.9公里，城市主干路标准，红线宽70米，绿线宽80米 | 新开工 | 13800 |  | 8000 | 路基工程 | 市交通局 | 市交通局 |
| 6 | 解放南路（中环线-凤阳界）项目 | 交通 | 全长约4公里，规划红线65米。道路、排水、绿化、路灯等 | 新开工 | 30000 |  | 10000 | 开工建设 | 市交通局 | 市交通局 |
| 7 | 怀远综合客运枢纽项目 | 城镇基础设施 | 一级客运站，占地约188亩，建筑面积6万平方米，建设主站房和配套综合服务楼、维修车间、加油加气站等附属设施 | 新开工 | 27000 |  | 10000 | 开工建设 | 市交通局 | 市交通局 |
| 十三 | 市水利局（7个） |  |  |  | 614548 | 408592 | 101283 |  |  |  |
| （一） | 续建项目（7个） |  |  |  | 614548 | 408592 | 101283 |  |  |  |
| 1 | 淮河干流蚌埠—浮山段行洪区调整和建设工程项目 | 水利 | 方邱湖、临北段、花园湖、香浮段行洪区的河道疏浚，堤防退建等 | 续建 | 322265 | 207000 | 50000 | 部分建成 | 省治淮重点工程建设管理局 | 市水利局 |
| 2 | 农村重点水利工程项目 | 水利 | 农村饮水安全、小水库加固、三县农水重点项目 | 续建 | 100000 | 93391 | 6000 | 竣工 | 县区水利局 | 市水利局 |
| 3 | 淮水北调固镇段工程项目 | 水利 | 新建设计引水流量36立方米/秒，装机容量8800kW固镇泵站；新建两孔（单孔宽3.5米×高3.5米）；新建一座设计引水流量为35.0 立方米/秒；新建设计引水流量7.0立方米/秒，设计排涝流量37.2立方米/秒的宋店闸；扩挖三八河出口段0.25千米 | 续建 | 50000 | 48000 | 2000 | 竣工 | 省治淮重点工程建设管理局 | 市水利局 |
| 4 | 淮干一般堤加固工程项目 | 水利 | 黄苏段、天河封闭堤、塌荆段堤防加固 | 续建 | 44000 | 5000 | 15000 | 部分建成 | 市治淮重点工程建设管理局 | 市水利局 |
| 5 | 天公河工程项目 | 水利 | 岸线整治、河道疏浚，砼护坡，堤顶砼防汛道路，配套建设及绿化工程等 | 续建 | 40000 | 7000 | 20000 | 主体工程基本完成 | 市水投公司 | 市水利局 |
| 6 | 中小河流治理工程项目 | 水利 | 新淝河、张家沟、沱河、芡河、黑河等河流治理 | 续建 | 33000 | 29201 | 2000 | 芡河、黑河治理工程完工，北淝河下游治理工程（怀远县段）开工建设 | 怀远县水利局等 | 市水利局 |
| 7 | 西淝河等沿岸洼地应急治理（北淝河上段）工程项目 | 水利 | 北淝河上段河道疏浚、堤防加固；排涝泵站、涵闸、桥梁建设、排水沟疏浚等 | 续建 | 25283 | 19000 | 6283 | 竣工 | 市治淮重点工程建设管理局 | 市水利局 |
| （二） | 计划新开工（0个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十四 | 市重点工程局（16个） |  |  |  | 1020119 | 253000 | 493119 |  |  |  |
| （一） | 续建项目（6个） |  |  |  | 459119 | 253000 | 156119 |  |  |  |
| 1 | 兴中路西段（秦集路-南外环）改造工程项目 | 城镇基础设施 | 全长3310米，规划红线30米，建设道路、排水、交通、绿化景观、照明等工程 | 续建 | 14000 | 10000 | 4000 | 竣工 | 市重点工程局 | 市重点 工程局 |
| 2 | 龙华路下穿京沪铁路箱涵项目 | 城镇基础设施 | 下穿京沪铁路箱涵4孔立交工程 | 续建 | 10000 | 6000 | 4000 | 竣工 | 市重点工程局 | 市重点 工程局 淮上区 |
| 3 | 蚌埠市体育中心项目 | 社会民生及保障房 | 占地462.4亩，建设体育场、室内体育馆、体育运动学校等 | 续建 | 165000 | 55000 | 70000 | 主体建成 | 市重点工程局 | 市重点 工程局 蚌山区 |
| 4 | 朝阳南路棚户区改造（陶山安置房三期）项目 | 社会民生及保障房 | 占地约283亩，建设安置房50万平方米 | 续建 | 117119 | 110000 | 7119 | 竣工 | 市重点工程局 | 市重点 工程局 |
| 5 | 蚌埠市职教园项目 | 社会民生及保障房 | 一期项目占地905亩，建筑面积33万平方米。主要建设蚌埠职教中心、蚌埠工艺美校、蚌埠商贸学校、蚌埠建设学校、安徽省航运技校等 | 续建 | 106000 | 60000 | 46000 | 竣工 | 市重点工程局 | 市重点 工程局 |
| 6 | 市体育场综合提升改造项目 | 社会民生及保障房 | 占地219亩，主要建设游泳跳水馆、改造田径场、网球场、地下空间、环境整治等 | 续建 | 47000 | 12000 | 25000 | 主体建成 | 市重点工程局 | 市重点 工程局 市体育局 |
| （二） | 计划新开工（10个） |  |  |  | 561000 |  | 337000 |  |  |  |
| 1 | 朝阳路与东海大道下穿项目 | 城镇基础设施 | 下穿东海大道、朝阳路，连接四角 | 新开工 | 30000 |  | 10000 | 开工建设 | 市重点工程局 | 市重点 工程局 |
| 2 | 朝阳路与迎宾大道互通立交项目 | 城镇基础设施 | 上跨或下穿燕山路，连通迎宾大道 | 新开工 | 50000 |  | 20000 | 开工建设 | 市重点工程局 | 市重点 工程局 |
| 3 | 延安路淮河大桥及两岸接线延伸工程项目 | 城镇基础设施 | 全长约7000米，双向6车道 | 新开工 | 210000 |  | 60000 | 开工建设 | 市重点工程局 | 市重点 工程局 |
| 4 | 司马庄路南段等5条“断头路”项目包 | 城镇基础设施 | 包括司马庄路南段（京沪铁路线—胜利东路）、D-3路（胜利东路—台玻大道）、学翰路南段（黄山大道—规划H1路）、淮河路向东延伸工程（石油专用线）、文政路（南湖南路—龙湖路）共4340米 | 新开工 | 39700 |  | 39700 | 建成 | 市重点工程局 | 市重点 工程局 |
| 5 | 涂山路东段等12条“断头路”项目包 | 城镇基础设施 | 包括涂山路东段（合蚌铁路-雪华山西路）、姜桥路东段（虎山东路—解放路）、曹凌路（南湖路—宏业路）、航华路（货场三路—货场四路）、航华路中段（燕山路—货场八路）、航华路南段（Z-29—中环线）等 | 新开工 | 67200 |  | 67200 | 建成 | 市重点工程局 | 市重点 工程局 |
| 6 | 延安路下穿箱涵扩孔项目 | 城镇基础设施 | 下穿津浦线慢车道、人行道、立交，其中箱涵30米，引道130米，宽5×2（慢车道、人行道） | 新开工 | 20000 |  | 5000 | 开工建设 | 市重点工程局 | 市重点 工程局 |
| 7 | 蚌埠市公安局业务技术用房二期工程项目 | 城镇基础设施 | 建设规模18500平方米，主要建设业务用房、警务技能训练用房、应急储备库等 | 新开工 | 19000 |  | 10000 | 主体基本建成 | 市重点工程局 市公安局 | 市重点 工程局 市公安局 |
| 8 | 堤下路等5条“断头路”项目包 | 城镇基础设施 | 包括堤下路改造（朝阳路桥—淮滨路）、兴华路（秦集路—南外环）、兴中路（天河路—秦集路）、钓鱼台小学西侧规划路（兴中路—长盛路）、滨河景观大道（朝阳路—胜利西路）全长共13050米，规划红线20-60米 | 新开工 | 67600 |  | 67600 | 建成 | 市重点工程局 | 市重点 工程局 |
| 9 | 大庆北路等3条“断头路”项目包 | 城镇基础设施 | 包括大庆北路（中环线—宁洛高速）、昌平街（淝河路—高速）、昌明街（淮上大道—中环线）全长约6000米，规划红线35-70米，道路、排水、绿化、交通、路灯等 | 新开工 | 43500 |  | 43500 | 建成 | 市重点工程局 | 市重点 工程局 |
| 11 | 全民健身体育中心项目 | 社会民生及保障房 | 龙子湖区全民健身中心主要建设体育场馆地上地下8000平方米，400米田径运动场地，地下游泳馆3500平方米；主要建设全民健身中心及室外运动场地等，总建筑面积7060平方米，项目建成后将成为蚌埠市健身休闲的重要场所 | 新开工 | 14000 |  | 14000 | 开工建设 | 市重点工程局 市体育局 | 市重点 工程局 |
| 十五 | 其他（19个） |  |  |  | 504331 | 51089 | 218200 |  |  |  |
| （一） | 续建项目（3个） |  |  |  | 77089 | 51089 | 22000 |  |  |  |
| 1 | 国电蚌埠电厂二期220kV送出工程项目 | 城镇基础设施 | 新建220千伏线路159公里 | 续建 | 35708 | 23708 | 8000 | 竣工 | 蚌埠供电公司 | 蚌埠供电公司 |
| 2 | 蚌埠滨河220kV输变电工程项目 | 城镇基础设施 | 新建2台18万千伏安主变，新建220千伏线路50公里 | 续建 | 18881 | 13881 | 5000 | 竣工 | 蚌埠供电公司 | 蚌埠供电公司 |
| 3 | 城市环线次高压项目 | 城镇基础设施 | 建设全长约63公里的环线次高压管网 | 续建 | 22500 | 13500 | 9000 | 竣工 | 蚌埠新奥燃气 | 蚌埠新奥燃气 |
| （二） | 计划新开工（16个） |  |  |  | 427242 |  | 196200 |  |  |  |
| 1 | 佳先股份退市进园项目 | 工业 | 建设7000t/a二苯甲酰甲烷、1000t/a苯乙酮、5000t/a苯甲酸甲酯生产线，完成退市进园计划 | 新开工 | 32000 |  | 5000 | 土建主体施工 | 安徽佳先功能助剂股份有限公司 | 蚌投集团 |
| 2 | 沫河口清洁能源高效利用项目 | 工业 | 投资、建设、运营规划区配电网；热力管网、制冷设施、智能微网、能源场站等项目 | 新开工 | 147200 |  | 80000 | 完成电力及供电系统、热力管网、燃气系统基础建设 | 蚌埠新奥燃气 | 蚌埠新奥燃气 |
| 3 | 天然气门站外迁工程项目 | 城镇基础设施 | 供气能力400万方/日，小时调峰能力约40万方 | 新开工 | 30000 |  | 20000 | 基本建成 | 蚌埠新奥燃气 | 蚌埠新奥燃气 |
| 4 | 城市移动通讯工程项目 | 城镇基础设施 | 建设覆盖一市三县的4G无线网络，跟进大建设道路及小区新建各类管道，配合城市发展进行新城区通讯基础设施建设，及老城区通讯基础设施提升改造 | 新开工 | 16000 |  | 16000 | 竣工验收 | 蚌埠移动公司 | 蚌埠移动公司 |
| 5 | 2017年城市电信网络通讯工程项目 | 城镇基础设施 | 全市4G建设及深度光网络覆盖项目；其中：优化4G网络覆盖；加厚光网络覆盖；配合文明创建活动完成相关道路的杆线迁移任务及棚户区改造等 | 新开工 | 13000 |  | 13000 | 项目竣工验收 | 蚌埠电信公司 | 蚌埠电信公司 |
| 6 | 淮光220千伏输变电工程项目 | 城镇基础设施 | 新建2台18万千伏安主变，新建220千伏线路33.5公里 | 新开工 | 17396 |  | 1000 | 变电站土建完成30% | 蚌埠供电公司 | 蚌埠供电公司 |
| 7 | 夏家湖220千伏输变电工程项目 | 城镇基础设施 | 新建2台18万千伏安主变，新建220千伏线路18公里 | 新开工 | 12546 |  | 1300 | 变电站土建完成30% | 蚌埠供电公司 | 蚌埠供电公司 |
| 8 | 2017年城市移动通讯铁塔基站基础设施项目 | 城镇基础设施 | 2017年蚌埠地区新建移动通信基础设施，新建通信铁塔预计515个 | 新开工 | 12000 |  | 12000 | 竣工 | 蚌埠铁塔公司 | 蚌埠铁塔公司 |
| 9 | 皖北妇女儿童医疗中心项目 | 社会民生及保障房 | 建设面积5万平方米，新增床位1000张 | 新开工 | 50000 |  | 10000 | 土建基础施工 | 市一院 | 市卫生计生委 |
| 10 | 蚌埠市精神病专科医院项目 | 社会民生及保障房 | 建设精神病专科大楼2万平方米，新增床位500张 | 新开工 | 30000 |  | 10000 | 基础施工 | 市卫生计生委 | 市卫生计生委 |
| 11 | 区域人口健康信息平台项目 | 社会民生及保障房 | 分三期建成公共卫生、计划生育、医疗服务、医疗保障、药品管理、综合管理等六大业务应用系统，实训信息资源互联互通 | 新开工 | 15000 |  | 5000 | 一期建成 | 市卫生计生委 | 市卫生计生委 |
| 12 | 蚌埠市餐厨废弃物处理项目 | 社会民生及保障房 | 餐厨废弃物日处理200吨 | 新开工 | 11280 |  | 5000 | 土建基础施工 | 市行政执法局 | 市行政执法局 |
| 13 | 建筑垃圾再生资源利用项目 | 社会民生及保障房 | 新建一座年处理260万吨建筑垃圾处理厂 | 新开工 | 10800 |  | 6000 | 土建基础施工 | 市行政执法局 | 市行政执法局 |
| 14 | 生态环保产业园基础设施建设（生活垃圾卫生填埋场综合提升改造工程）项目 | 社会民生及保障房 | 改造道路，建设自来水、雨水、污水管网等 | 新开工 | 10000 |  | 3000 | 基础施工 | 市行政执法局 | 市行政执法局 |
| 15 | 街头运动场项目 | 社会民生及保障房 | 规划安排延安路与滨河路交口、公园北路与龙腾路交口、解放路与淮滨路西北角地块、前进路步行街南与纬五路西侧地块、迎宾路北侧与解放路东侧地块等18个地块，建设足球场、篮球场、网球场、羽毛球场及综合运动广场等 | 新开工 | 10020 |  | 3900 | 部分建成 | 市体育局 | 市体育局 |
| 16 | 蚌埠市消毒供应中心项目 | 社会民生及保障房 | 建筑面积1万平方米，购置消毒处理设备，建成物流供应系统 | 新开工 | 10000 |  | 5000 | 主体建成 | 市卫生计生委 | 市卫生计生委 |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院，

市检察院。

蚌埠市人民政府办公室                        2017年4月1日印发